Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Gazdasági és ellátási feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | Tűzjelző hálózat kivitelezése |  |  |  |  | A feladat jellege: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| címe: | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |  |  |  |  | Beruházás |  |
| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: |  |  |  | Nem kötött |  |  |  |
| A beruházó/felújító megnevezése: |  | Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  |
| címe: |  | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |  |  |  |  |  |
| A feladat teljes költsége: | 350,000 |  |  |  | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: |  | 2017-2019 |
| A feladat adatai |  |  |  |  |  |  |  |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: |  |  | Nincs |  |  |  |  |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: |  |  | Nincs |  |  |  |  |
| Megvalósításának módja: |  |  | Új építés |  |  |  |  |
| Az előkészítés kezdési időpontja: |  |  | . év . hónap |  |  |  |  |
| Az előkészítés befejezési időpontja: |  |  | . év . hónap |  |  |  |  |
| A kivitelezés kezdési időpontja: |  |  | 2017. év 10. hónap |  |  |  |  |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: |  |  | 2019. év 12. hónap |  |  |  |  |
| Költségtervezés módja: |  |  | Becslés |  |  |  |  |
| Teljes bekerülési összege (áfával): |  |  | 350,000 |  |  |  |  |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: |  |  | Budapest Főváros Önkormányzata |  |  |  |  |
| üzemeltetője: |  |  | Főpolgármesteri Hivatal |  |  |  |  |
| Tervezett éves fenntartási költség: |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: |  |  | Tűzjelző rendszer kivitelezése: Városháza épület teljes körű rendszere - Iroda helyiségek: 26.077 m2, - Kiszolgáló helyiségek: 25.455 m2 - Pinceszint területe: 2.107 m2 - Összesen: 53.639 m2 hivatali alapterületen, Központi Irattár (Leonardo da Vinci köz) - meglévő hálózat korszerűsítése, - teljes területi lefedettség biztosítása. |  |  |  |  |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: |  |  | Nem |  |  |  |  |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Hrsz.:24357 | Főpolgármesteri Hivatal | Budapest Főváros Önkormányza | tulajdonban van |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2016 tény | 2017 terv | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  | 59,055 | 137,795 | 78,740 |  |  |  |  |  | 275,590 |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  | 59,055 | 137,795 | 78,740 |  |  |  |  |  | 275,590 |
| II. általános forgalmi adó |  | 15,945 | 37,205 | 21,260 |  |  |  |  |  | 74,410 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  | 75,000 | 175,000 | 100,000 |  |  |  |  |  | 350,000 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2016 tény | 2017 terv | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat |  | 75,000 | 175,000 | 100,000 |  |  |  |  |  | 350,000 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  | 75,000 | 175,000 | 100,000 |  |  |  |  |  | 350,000 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2016. év |  |  |  | 2017. év |  |  |  | 2018. év |  |  |  | 2019. év |  |  |  | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A 2017. évben elkészülő tervek alapján kerül kialakításra a tűzjelző hálózat mely szorosan kapcsolódik a Hivatal vagyonvédelmi rendszereihez.

Tűzjelző rendszer kiépítésének jogszabály által előírt kötelezettsége:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet rendelkezése alapján:

163. § (1) A beépített tűzjelző berendezést a rendeltetéshez kapcsolódó védelmi jelleg, továbbá e rendeletben előírt védelmi szint szerint kell megtervezni.

(3) Teljes körű védelmet kell biztosítani

a) a közösségi rendeltetés esetén új épületekben,

b) a meglévő közösségi épületben és

c) ahol azt

ca) az építményben tartózkodók biztonságának érdekében,

cb) a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel vagy

cc) a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében a tűzvédelmi hatóság előírja.

(4. § (2) 133. teljes körű védelem: olyan védelem, amelynek során a beépített tűzjelző berendezés által védett építmény, épület, tűzszakasz, szabadtér valamennyi részének automatikus érzékelővel való lefedettsége biztosított, kivéve a védelemből kihagyható tereket; a lefedett területek határait a tűzszakaszok határai képezik.)

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala épületének adatai:

Az épület rendeltetése: Közösségi épület

Felépítmény területe:

-	Iroda helyiségek 26.077 m2, Kiszolgáló helyiségek 25.455 m2, Pinceszint területe 	  2.107 m2

Összesen: 53.639 m2, teljes terület a Merlin és a Tűzőrség nélkül: 50.805 m2

Napi átlagos létszám: ~1000 fő dolgozó és ~300 fő ügyfél/vendég

Figyelembe véve a közösségi rendeltetést, a műemlékvédelmi és nemzetgazdasági jelleget, a Főpolgármesteri Hivatal épületében teljes körű tűzjelző rendszer kiépítése szükséges.

A tűzjelző rendszer elsődleges célja tűz keletkezése esetén az emberi élet, és az anyagi érték kombinált védelme helyi és központi, illetve távriasztással és a tűzvédelemmel kapcsolatos gépészeti rendszerek indítása. A jogszabály által előírt kötelezettség mellett az alábbi, meglévő tényeket is érdemes figyelembe venni:

A Főpolgármesteri Hivatal épületében jelenleg több egymástól független rendszer működik, amelyek bizonyos területeket lefednek ugyan, de egyik rendszer sem biztosítja egy teljes épületszint vagy épületszárny védettségét. Problémát okoz a rendszerek kezelhetősége, a róluk bejövő tűz- és hibajelzések gyors, pontos beazonosíthatósága.

Az eddig, az elmúlt évek, évtizedek folyamán telepítésre került tűz- és füstérzékelők mennyisége viszonylag csekély, kiépítettségét tekintve a Hivatal területének kb. 20-30%-át fedi le. Problémát okoz, hogy a csekély mennyiségű tűzérzékelők egy része (kiemelten: pince és padlás területén létesített érzékelők) vagy elavult, vagy nem a környezeti viszonyokat figyelembe véve került kiépítésre. Ebből adódóan a pince területén telepített tűzérzékelők folyamatos karbantartást, cserét igényelnek, ezzel rendkívüli módon növelve a karbantartási pluszköltségeket. Ennél nagyobb problémát okoz a padlástérben telepített érzékelők "használhatósága." A nagy tűzkockázattal bíró (több száz éves száraz fagerendákkal kiépített) padlástér nagy belmagasságából adódóan a füst nem, vagy csak későn tud feljutni a magasan telepített érzékelőkhöz, így azok funkciójukat maradéktalanul nem tudják ellátni. Jelen állapotot figyelembe véve az ott esetlegesen bekövetkező, későn észlelt tűzeset kialakulása során valószínűsíthető a rendkívüli tűzkár keletkezése, a műemlék épület tetőszerkezetének rövid idő alatt lezajló, részleges, vagy teljes megsemmisülése.

Tűzjelző rendszer szükségességét fokozó vagy tűz megelőző további tényezők:

"	Az épületben minősített adatok tárolása és kezelése történik (kormányzati csatlakozás folyamatos üzeme feltétlen fontos);

"	A Hivatal egyéb adatainak kezelésére szolgáló szervertermek és irattár helyiségek védelme

"	Műemlék jellegű épület értékeinek/történelmi emlékeinek megóvása;

"	Több mint 1000 fő dolgozó életvédelme

"	A hivatalba érkező ügyfelek szabotázs jellegű vagy véletlen/gondatlanság következtében okozható tűz megelőzése;

"	Több mint 1000 iroda, 500 kiszolgáló helység és ahhoz kapcsolódó elektronikai/egyéb berendezések meghibásodásából eredő tűz megelőzése;

"	A jelenlegi többféle részleges tűzjelző rendszerelemek működésének bizonytalansága;

"	Egy felügyeleti rendszerbe történő egységes integrálhatóság nem megoldható.

Jelenlegi a hivatalban működő több típusú tűzjelző rendszer jelzésfogadása egy közös átlátható, mai kornak megfelelő felügyeletben nem valósítható meg. A meglévő rendszerek egy-egy része felhasználható/integrálható egy új rendszerben (amennyiben az eszközök rendelkeznek érvényes tűzvédelmi tanúsítvánnyal.) A meglévő rendszerből 20-30%-ban használhatóak fel eszközök (pl. aspirációs rendszerek). Összességében tehát indokolt egy, az egész épületegyüttesre kiterjedő, teljes lefedettséget és teljes körű védelmi szintet biztosító, korszerű tűzjelző rendszer kiépítése.

Központi Irattár (Leonardo da Vinci köz)

A Központi Irattár épületében hagyományos tűzjelző rendszer (CX-32 tűzjelző központ) került kiépítésre, amely a jelenlegi technikai színvonalhoz már nem igazodik, elavult. A 2014. évi karbantartások alkalmával az azt végző cég szakemberei a jelenlegi hatályos szabályoknak nem megfelelő kialakításra, illetve hiányosságra figyeltek fel, melyről 2014.10.30-án kelt tájékoztatásukban értesítettek. Észrevételük szerint:

"	a rendszer kiépítése nem teljes körű, nem megfelelő kábelekkel történt;

"	a hangjelzők száma kevés, a hangnyomás kevés helyen éri el az előírt értéket, sok helyen alig hallható;

"	a hangjelző eszközök típusa és vezetékezése nem megfelelő;

"	egy jelzőhurkon találhatóak az automatikus és a kézi jelzésadók is, melynek következtében egy esetleges hurokszakadáskor mindkét típusú jelzésadó kieshet a rendszerből, amit elfogadhatatlannak minősítettek.

Meglátásuk alapján az épület tűzjelző rendszerének átépítése a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezést és engedélyeztetést követően indokolt. Javasolták tűzvédelmi szakértő megbízását, szakvélemény elkészíttetését annak érdekében, hogy a feltárt hibák és hiányosságok megerősítésre, esetleges további hiányosságok felderítésre kerüljenek, ezáltal az épület tűzvédelmi állapota ismertté váljon. Az épületben tárolt nagy mennyiségű, némely esetben pótolhatatlan iratok védelme érdekében a Központi Irattár területén szintén indokolt a jelenlegi, elavultnak tekinthető rendszer cseréje korszerű, intelligens, a mai technikai színvonalnak megfelelő tűzjelző rendszerre.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. A feladat nem hatósági engedély köteles

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Várható élettartam rendszeres karbantartás mellett: 15 év

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Az alapközmű rendelkezésre áll, nincs hatás

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Minimális, ill. elhanyagolható a működési költségvonzata és többletköltsége. A jelenlegi karbantartási költség az új rendszer kialakítása miatt viszont jelentősen csökken.

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

Nem áll rendelkezésre

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Nem áll rendelkezésre.

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Nem releváns

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembe vételével kerülhet sor.

Dátum:   2017.                       „     „

Ellenjegyző:	 Jóváhagyó:

.............................................	.............................................

Főjegyző megbízásából

Nágel Ilona	Sárádi Kálmánné dr.

aljegyző és szakmai főtanácsadó	főjegyző