Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Igazgatási feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | FÖRI új szolgálati telephely kialakítása | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 1108 Budapest, Kozma utca | Beruházás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Nem kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság |
| --- | --- |
| címe: | 1054 Budapest, Akadémia u.1. |

| A feladat teljes költsége: | 60,666 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Vásárlás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | . év . hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | . év . hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2019. év 04. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2019. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 60,666 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Budapest Főváros Önkormányzata |
| üzemeltetője: | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 5,312 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | Új szolgálati telephely kialakítása |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Nem |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Kivett sportpálya, 1108 Budapest, Kozma utca helyrajzi száma: 42518/40 | Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, 1054 Budapest, Akadémia u.1. | Budapest Főváros Önkormányzata | rendelkezésre áll |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

| Költségek megnevezése | 2016 terv | 2017 terv | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  | 42,309 |  |  |  |  |  | 42,309 |
| c) gép, jármű |  |  |  | 2,432 |  |  |  |  |  | 2,432 |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  | 3,028 |  |  |  |  |  | 3,028 |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  |  |  | 47,769 |  |  |  |  |  | 47,769 |
| II. általános forgalmi adó |  |  |  | 12,897 |  |  |  |  |  | 12,897 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  |  |  | 60,666 |  |  |  |  |  | 60,666 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

| Pénzügyi források | 2016 terv | 2017 terv | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat |  |  |  | 60,666 |  |  |  |  |  | 60,666 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  |  |  | 60,666 |  |  |  |  |  | 60,666 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2016. év |  |  |  | 2017. év |  |  |  | 2018. év |  |  |  | 2019. év |  |  |  | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A X. kerület Kozma utca 42518/40 hrsz. alatt található ingatlan területe alkalmas a FÖRI elszállítási tevékenységével összefüggésben szükséges telephely működtetésére, illetve a megnövekedett számú elszállított gépjármű tárolására és őrzésére, az épület területének nagysága pedig alkalmas a FÖRI
25 fős Járműelszállítási Szolgálatának elhelyezésére.

A telephely üzemszerű működésének indításához (üzemeltetési engedély megadásához) szükséges átalakításokat és tervezői költségbecslést tartalmazó vázlatterv került elkészítésre. Az ingatlan jelenleg használaton kívüli, volt sporttelep. A helyszínen található egy főépület, egy öltöző épület, egy salakos sportpálya, egy kisméretű gyakorló pálya és egy beton alapú terület.

Az ingatlan az elszállítást végző 12 tonnás tehergépjárművek súlya és a szállítás/elhelyezés technikai feltételrendszere miatt, a jelenleg salakos sportpályaként szolgáló, tervezetten parkolóként használatos területen, illetve az ingatlanon belüli közlekedő utakon szilárd térbeton kialakításával, a gépkocsi tárolóterületen műanyag gyepráccsal burkolt parkoló kiépítésével válna alkalmassá 47 személygépkocsi elhelyezésére. A térbeton gyakorló pálya és a telek északi végén található, szintén térbeton terület megmarad, ezeket térbetonnal burkolt út köti össze. A telken egyirányú, teherforgalmi út készül 4,00 méteres szélességben. Rétegrendje 20 cm térbeton burkolat, 2 réteg PE technológiai fólia, 5 cm tömörített murva ékelés, 20 cm daráltbeton aljzat, tömörítve.

A telekre a beközlekedés az épületekhez közelebbi, nagyobb tolókapun történne, melyen keresztül az új parkolóra egyenesen, a hátsó területekre a meglévő kerítés mellett végigfutó 4,00 m széles térbeton úton lehetne eljutni. A meglévő tolókapuk elektromos vezérléssel egészülnek ki.

A személy- és ügyfélforgalom a főépülettel szembeni személyforgalmi kapun lehetséges. A helyszínen lévő főépületben eligazító helyiség, szolgálatvezetői-, adminisztrátori irodák, valamint elkülönített kiadóablakos dokumentumkezelő és pénztárhelyiség kapna helyet. A földszinten és az emeleten 1-1 válaszfal, meglévő zsalugáterek kerülnek elbontásra, a burkolatok javítása, szükséges cseréje történik, a nyílászárók passzítása, tetőszerkezeti beázások megszüntetése, bádogozások javítása, homlokzati vakolat javítása, szerelvények, vezetékelések kialakítása történik.

Az ügyfeleknek az ügyintézéshez nem lesz szükséges bemenniük az épületbe, a pénztárhelyiség felhúzható kiadóablakkal fog rendelkezni. A pénztárhelyiség felhúzható kiadóablakának magas parapetje miatt 3 lépcsőfoknyi kiemelés, illetve az ablak fölé könnyűszerkezetes előtető kerül elhelyezésre. Innen fogja az közterület- felügyelő munkatárs a zárt gépjárműtároló udvarba kísérni az ügyfelet, és az elektromos, távirányítóval vezérelhető tolókapun át fogja tudni kiengedni.

A jelenleg is öltöző épületként szolgáló kisebb épületben öltöző- és tisztálkodó helyiségek kerülnének kialakításra.

A telephelyen a vagyonvédelem biztosítására kamera rendszer kerül kiépítésre, melyhez informatikai és vagyonvédelmi eszközök kerülnek beszerzésre.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A beruházás hatósági engedélyhez nem kötött.

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A várható élettartam: 15 év.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A fejlesztéssel az ingatlan állapota javul.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

Az új telephely üzemeltetésének, működtetésének kalkulált összege 5.312 ezer Ft.

A Kozma utcai telephely üzemeltetési költségek bemutatása éves szinten:

-	biztosítás		20 eFt

•	energia

-	Villamos energia 	1.500 eFt

-	Gáz 			1.680 eFt

•	közüzemi díjak

-	Hulladék elszállítás	240 eFt

-	Víz 			192 eFt

-	Csatorna		240 eFt

•	Internet				840 eFt

•	általános karbantartás		600 eFt

Üzemeltetési éves költségek összesen:	5.312 eFt

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

Nem áll rendelkezésre egyéb forrás.

- Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

-

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. -

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Dátum: 2019…………………………

Ellenjegyző:	Jóváhagyó nevében:

.............................................	........................................................

Nágel Ilona	Főpolgármester megbízásából

aljegyző és szakmai főtanácsadó	Dr Bagdy Gábor József

pénzügyi főpolgármester - helyettes