A szerződésminta tájékoztatásul szolgál. A támogatási döntést követően a szerződésminta egyediesítésre kerül, amelynek során a támogató a mintától eltérhet. A szerződésminta a jogszabályi változásoknak megfelelően változhat. A dőlt betűvel szedett részek a pályázó szervezet jogi státuszától, illetve a pályázat tartalmától függően képezik részét a szerződésnek.

Szerződés száma: []

Támogatási Szerződés

TERVEZET

amely létrejött az 1. pontban megnevezett felek között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Preambulum

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: KIOP) környezetvédelem prioritás [] intézkedés [] komponens keretében [dátum] meghirdetett pályázati felhívás (a továbbiakban: a Pályázati Felhívás) alapján az 1. pontban meghatározott Kedvezményezett támogatást nyert.

A fentiekre tekintettel a Szerződő Felek az alábbiakban állapodnak meg.

# Szerződő Felek

  - Egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - képviseli az EU Fejlesztési Alapokért felelős Helyettes Államtitkárság, mint KIOP Irányító Hatóság (továbbiakban: Támogató)

postacím: _____________________________________

székhely: _________________________________

képviseletében: Egyed Géza helyettes államtitkár

másrészről

__________________________________________

postacím:______________________________________

székhely:__________________________________

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám):_____________________________________

adószám:___________________________________

bankszámlaszám(ok):__________________________________

aláírásra jogosult képviselője:__________________

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett);

  - A Kedvezményezett által bevont Partnerek (a továbbiakban együttesen: Partner(ek)), akikre kiterjed a jelen Szerződés hatálya:

__________________________________________

postacím:______________________________________

székhely:__________________________________

cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi száma / egyéb esetben a nyilvántartását kezelő szervezet által adott lajstrom (nyilvántartásba vételi szám):_____________________________________

adószám:___________________________________

bankszámlaszám(ok):__________________________________

aláírásra jogosult képviselője:__________________

# Kapcsolattartás

  - Amennyiben a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés), vagy jogszabály másként nem rendelkezik, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely ügyben (különösen a közbeszerzés témában) a Szerződésben meghatározott jelentések befogadójaként és a benyújtott bizonylatok hitelesítőjeként, a Támogató képviseletében eljáró szervezet a

- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: KSZ)

- székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

- aláírásra jogosult képviselője: Czégér Zsuzsanna

- kapcsolattartó személy a KSZ részéről

- Név:___________________________

- Cím:___________________________

- Postacím:_______________________

- Telefon:________________________

- Telefax_________________________

- E-mail:_________________________

  - A Kedvezményezett a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatait, kérdéseit, észrevételeit, illetve kéréseit és indítványait írásban a KSZ-hez intézheti.

  - Kapcsolattartó személy a Kedvezményezett részéről:

Név:___________________________

- Cím:___________________________

- Postacím:_______________________

- Telefon:________________________

- Telefax_________________________

- E-mail:_________________________

# A Szerződés tárgya

  - A Szerződés tárgya a _______________ című, _______________azonosító számon nyilvántartásba vett, a Pályázati Felhívásra beadott és a Szerződés 1. számú mellékletét képező pályázatban (a továbbiakban: a Pályázat) leírt, a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eltérésekkel megvalósítandó projekt (a továbbiakban: a Projekt) elszámolható költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő részleges finanszírozása.

  - A Kedvezményezett támogatásban részesül a Pályázat benyújtása során meghatározott, illetve a Szerződésben lefektetett feltételek mellett, amelyekről a Kedvezményezett kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy azokat megismerte és elfogadja. A Támogató a vonatkozó jogszabályokban és a Szerződésben lefektetett feltételek mellett nyújtja a Kedvezményezettnek a Szerződésben meghatározott támogatási összeget.

  - A Kedvezményezett elfogadja a támogatást, és saját felelősségére vállalja a Projekt végrehajtását a Szerződésben meghatározott tartalommal és határidőkkel. A Projekt végrehajtása csak a Támogató által támogatott Pályázatban meghatározott cél (vagy célok) elérését szolgálhatja. A támogatás kizárólag a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott Pályázat megvalósítására fordítható.

  - A Projekt megvalósításának helyszínei: [régió(k), kistérség(ek), település(ek), helyrajzi szám(ok)].

  - A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:

A Projekt megvalósításának kezdő napja: ____ év_______hó___nap; kezdő tevékenység: []-ra irányuló közbeszerzési eljárás megindítása.

A Projekt befejezésének napja (a zárójelentés benyújtásának határnapja): ____ év_______hó___nap.

Utolsó fizetési kérelem benyújtásának határideje: ____ év_______hó___napjáig. A Projekt fenntartási kötelezettsége a megvalósítás befejezésének napjától számított 5 (öt) év (a továbbiakban: Fenntartási Időszak).

  - A Projekt akkor tekinthető megvalósultnak, ha a Szerződésben megjelölt és támogatott feladat, cél a Szerződésben meghatározottak szerint és  a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült, a létesítményt rendeltetésszerű használatba helyezték, és a támogatási döntés Kedvezményezettjének a beruházás megvalósulását tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott elszámolását tartalmazó zárójelentése elkészült, és Támogató általi jóváhagyása megtörtént.

  - A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló utolsó, összegzett nyomonkövetési jelentésének Támogató általi jóváhagyása megtörtént.

# A támogatás forrása, összege és felhasználásának feltételei

  - A Projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított ...............Ft, azaz ..............forint összköltségének finanszírozásához a Támogató..................Ft, azaz ................forint támogatást nyújt, ami nem lehet több mint a Projekt összes elszámolható költségének 95%-a. A Kedvezményezett a .............. Ft, azaz................... forint különbözetet egyéb forrásból biztosítja (összefoglalóan saját forrás). A Kedvezményezett köteles a Projekt költségvetésében el nem számolható költségként feltüntetett .............. Ft, azaz................... forint tételt is saját forrásból biztosítani.

  - A Projekt elszámolható költségeinek forrásai:

| - A Projekt forrásai és összege - az elszámolható költségek vonatkozásában |  | - Ft | - % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Támogatás | #### Hazai központi költségvetési forrás |  |  |
|  | #### ERFA forrás |  |  |
| - Támogatás összesen |  |  |  |
| - Saját forrás (csak az elszámolható költségekre vonatkozóan) |  |  |  |
| - Elszámolható költségek összesen |  |  | - 100 |

  - A Projekt költségvetését a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

  - A Kedvezményezett kizárólag a pályázati egységcsomagban megjelölt, illetve a Szerződésben meghatározott elszámolható költségfajtákat számolhatja el.

  - A tervezett költségvetéssel szemben elért megtakarítás a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a Támogató nem téríti meg.

  - A Kedvezményezett köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Projekt megvalósításában olyan késedelem ne mutatkozzék, amely a Szerződésben meghatározott ütemterv szerinti megfelelő előrehaladást és a meghatározott határidőkre való megvalósítást veszélyeztetheti.

  - Kedvezményezett felelőssége tudatában kijelenti, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy

- a strukturális alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről szóló 1159/2000/EK rendelet továbbá a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM - GKM - FMM - FVM - PM rendelet előírásait betartja;

- a horizontális elveknek való megfelelés érdekében a Szerződés 4. számú mellékletében vállalt indikátorértékeket a meghatározott ütemezésben teljesíti;

- a Szerződés aláírásával megerősíti a támogatás elnyerése érdekében (a jogszabályok szerint) korábban tett nyilatkozatainak tartalmát és helytállóságát;

- rendelkezésére áll a Projekt befejezéséhez szükséges saját forrás, melynek kifizetéséről a szállítói/vállalkozási/megbízási szerződésben előírt határidőben gondoskodik;

- 60 napon túl meg nem fizetett és a 4.8. pontban részletesen megjelölt köztartozása nincs;

- a támogatott pályázat beruházására vonatkozóan nem áll fenn, és a megvalósítás befejezéséig nem is fog fennállni támogatáshalmozódása, azaz államháztartás egyéb alrendszereiből nyújtott (kivéve a PEA és a BM Önerő Alap) támogatásban nem részesült és nem részesülhet;

- [helyi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai esetében] amennyiben a Projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást köteles visszafizetni, és egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetében a támogatás összege a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához számára a központi költségvetésből biztosított normatív hozzájárulás és támogatás, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes összegéből levonásra kerül (54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pont alapján);

- vele szemben – a Szerződés megkötésekor – az Ámr. 88.§ (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn (54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pont alapján);

- az Ámr. 91. § (4) bekezdésben biztosított előlegről lemond, mivel az előleg folyósítása a Támogató által közvetlenül a szállító részére történő kifizetés miatt nem indokolt;

- nincs olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettsége, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsítja, illetve biztosítékadását korlátozza;

- az államháztartás alrendszereiből vagy európai uniós pénzeszközökből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs és a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül nem is volt;

- haladéktalanul írásban bejelenti KSZ részére, ha a Szerződés fennállásának tartama alatt ellene csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolás, vagy önkormányzat esetén adósságrendezési eljárás indul;

- amennyiben a Projekt megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a KSZ-nek haladéktalanul írásban bejelenti;

- az ÁFA-levonási jogosultságában bekövetkezett változást a jelen Szerződés módosítása végett haladéktalanul írásban bejelenti a KSZ részére;

- amennyiben a Projekt megvalósítása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, az előzőekben írt bejelentési kötelezettség teljesítésén túl az igénybe nem vett támogatásról lemond;

- a Projekt megvalósításához, valamint a megvalósult beruházás működtetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik;

- a támogatás eredményeként létrejött beruházást az eredeti célnak megfelelően a megvalósítás befejezése napjától számított 5 évig fenntartja;

- a pályázati egységcsomagban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban illetve a szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról írásban haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 naptári napon belül értesíti a KSZ-t;

- pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag az alábbi pénzforgalmi jellegű bankszámlája(i) áll(nak) rendelkezésre:

- Bank neve					Bankszámlaszáma

- …………………………………                   …………………………

- …………………………………..               ……………………………..

- a Kedvezményezett a Szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben megfogalmazott intenzitás szabályai szerint a Pályázat végrehajtása során betartja a közösségi irányelv állami támogatásról szóló szabályait, valamint a hivatkozott Korm. rendelete 30. §-ában meghatározott rendelkezéseket.

  - A jelen szerződés szempontjából köztartozásnak minősülnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése és behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik (adók és illetékek vagy adók módjára behajtható, jogerős határozattal előírt társadalombiztosítási fizetési kötelezettségek, Adó– és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és szervei, az illetékhivatal, a Vám– és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) vagy szervei, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és a vízügyi hatóság által jogerős határozattal előírt fizetési kötelezettségek). Köztartozásnak minősül továbbá az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti, valamint ha az Európai Unió tradicionális forrásai címen tartozása van a Kedvezményezettnek.

  - Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy

- a jelen Szerződés megkötését követően kialakuló 60 napon túl meg nem fizetett köztartozás esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, és amennyiben a köztartozás rendezésére vonatkozó írásbeli felszólításban rögzített, legfeljebb 60 napos teljesítési határidő eredménytelenül jár le, ez súlyos szerződésszegésnek minősül, a Támogató jogosult a szerződéstől elállni;

- a támogatás a) pontban meghatározott felfüggesztése a Kedvezményezettnek a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti, a Kedvezményezett köteles, különösen, a Projekt (rész)eredményeinek, illetve a Projekttel érintett vagyontárgyak állagmegóvásáról, őrzéséről saját költségén gondoskodni; a Támogatót, illetve a KSZ-t a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli;

- támogatás nem folyósítható csőd- felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt álló szervezet részére, vagy olyan önkormányzat részére, amely ellen adósságrendezési eljárás indul;

- támogatás nem folyósítható azon szervezet részére, amelyet a Pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;

- a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát és társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Támogató, a KSZ és a Magyar Államkincstár (Kincstár) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

- a Kincstár keretében működő alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosítson a Projekt, illetve a Kedvezményezett gazdálkodásának pénzügyi adataihoz;

- a Kincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Kedvezményezett megnevezésére, székhelyére, az adószámára, társadalombiztosítási folyószámla számára vonatkozó adatokat megküldi az APEH és szervei, a VPOP részére;

- a Strukturális Alapok Egységes Monitoring Információs Rendszerében adatai rögzítésre kerüljenek, valamint az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdése értelmében a felvett adatait a Támogató, a Közreműködő Szervezet és az operatív programok végrehajtásáért felelős szervezeti egységek kezeljék, azokat a projekt során felhasználják;

- az APEH és szervei, a VPOP és szervei a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján számszerű adatot szolgáltatnak az utalványozónak és az Országos Támogatási Monitoring Rendszernek (OTMR), amikor a Kedvezményezettnek 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása alakul ki, illetőleg azt meg nem fizette vagy arra időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) sem kapott, és ezen adatszolgáltatás alapján a Kedvezményezett 60 napon túli köztartozása esetén – a köztartozás fennálltáig – a Támogató köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását;

- nevét, megnevezését, a támogatás tárgyát, összegét, arányát valamint a Projekt helyszínét a Támogató, illetve a KSZ nyilvánosságra hozza;

- a támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználását külön jogszabályban feljogosított szervek, a Támogató, illetve a KSZ a Szerződés szerint ellenőrizze;

- adólevonási kötelezettségében bekövetkező olyan változás esetén, amelynek következtében ÁFA levonási joga keletkezik, a változás és annak a KSZ felé történő bejelentése közötti időszakban a támogatás összegéből az ÁFA tartalom figyelembe vételével meghatározott támogatásrészt a Támogató a további támogatásból levonja, illetőleg a fenti időszakra vonatkozóan ezt az összeget visszafizetteti;

- a vissza nem térítendő támogatásból létrehozott vagyon kizárólag a Szerződésben meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. A támogatás eredményeként megvalósult beruházás csak a foglalkoztatási, a szolgáltatási és egyéb kötelezettség átvállalásával és átruházásával, valamint a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy terhelhető meg a Szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig;

- a Kedvezményezett új bankszámla nyitásáról/bankszámla megszüntetéséről köteles 3 napon belül tájékoztatást adni, egyidejűleg a bankszámlára vonatkozó azonnali beszedési megbízáshoz szükséges felhatalmazói levél számlavezető bank által visszaigazolt eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát is haladéktalanul átadni a KSZ részére.

# A Kedvezményezett jelentési és tájékoztatási kötelezettségei

  - Előrehaladási jelentés

    - A Kedvezményezett a Projekt végrehajtása során negyedéves előrehaladási jelentést készít, amely szakmai és szükség esetén pénzügyi beszámolóból áll.

    - A Projekt előrehaladási jelentésben a Kedvezményezett bemutatja a Projekt megvalósításának előrehaladását. A szakmai beszámolónak elegendő mélységűnek kell lenni ahhoz, hogy a beszámolási időszakot követően benyújtani kívánt elszámolás jogosságát meg lehessen ítélni.

    - Az előrehaladási jelentést naptári negyedévenként, a naptári negyedév utolsó napjától számított 10 napon belül kell benyújtani a KSZ részére. A jelentésnek az elmúlt naptári negyedévet kell lefednie. A jelentésnek a szakmai összefoglalón túlmenően pénzügyi beszámolót is tartalmaznia kell, ha az adott negyedévre a Kedvezményezett elszámolást kíván benyújtani.

    - Az első jelentésnek a jelen Szerződés hatályba lépését követő naptári negyedév végéig terjedő időszakot kell lefednie.

    - Az előrehaladási jelentést negyedévente akkor is be kell nyújtani, ha az adott negyedévben a Kedvezményezett nem nyújt be kifizetési kérelmet. Ebben az esetben az előrehaladási jelentés csak a szakmai beszámolót tartalmazza.

    - Az előrehaladási jelentést a Kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet mindenkori előírásainak megfelelően kell benyújtania. A Közreműködő Szervezet köteles az érvényes előrehaladási jelentési formanyomtatványt a Kedvezményezettnek megküldeni, változás esetén a Kedvezményezettet értesíteni.

    - Az előrehaladási jelentést a KSZ formai, szakmai és pénzügyi szempontok szerint ellenőrzi.

    - A jelentésnek tartalmaznia kell:

- A célokhoz mért előrehaladást, beleértve a számszerűsíthető célok bemutatását és mutatóit, illetve a horizontális mutatókat is;

- A projekt előrehaladását szövegesen és adatokkal alátámasztottan az előző jelentés óta (kivitelezés, közbeszerzés, nyilvánosság, horizontális politikák);

- Az eltéréseket az ütemtervhez és a szakmai tartalomhoz képest és ezek magyarázatát;

- A pénzügyi előrehaladást az előző jelentés óta;

- A felmerült problémákat és a megoldásuk érdekében tett lépéseket;

- A feltárt szabálytalanságokat;

- Az ütemezés szerinti következő lépéseket;

- A vonatkozó szerződések másolatát;

- csatolva a Projekt végrehajtásának ellenőrzését végző műszaki ellenőr (250 millió forint alatti építési jellegű beruházási szerződés esetén)/ FIDIC mérnök (250 millió forintot meghaladó építési jellegű beruházási szerződés esetén) (a továbbiakban: Mérnök) Kedvezményezett által jóváhagyott jelentését teljes terjedelemben (A mérnöki jelentés ajánlott tartalmát a mindenkor érvényes KSZ ajánlások határozzák meg, melyeket a KSZ a mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzési/beszerzési eljárás előkészítésekor a Kedvezményezett rendelkezésére bocsát);

- a szakmai és a horizontális indikátorok előző évi, valamint aktuális kumulált értékét, a célértékhez viszonyított megvalósulási fokot (Célértéket az egész projektre, valamint ezen belül naptári évekre vonatkozóan kell megadni. A következő évre vonatkozó célértékeket az előző év IV. negyedéves előrehaladási jelentéséhez kell csatolni).

    - A jelentéshez csatolni kell az előrehaladást igazoló dokumentumokat, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fényképet; beruházás fotóit; kiadvány egy példányát; építési naplót stb.), továbbá a vonatkozó szerződések egy, az „eredetivel egyező” igazolással ellátott példányát (minden szerződést csak egy alkalommal kell benyújtani, a szerződéssel kapcsolatos első előrehaladási jelentéssel együtt).

    - Amennyiben a Kedvezményezett a negyedéves előrehaladási jelentés benyújtását elmulasztotta, azt formailag, vagy tartalmilag nem megfelelő módon hajtotta végre, a Kedvezményezettnek a KSZ írásbeli felszólításának kézhez vételét követő 15 napon belül be kell nyújtania illetve ismételten vagy helyesbítve be kell nyújtania azt. Az írásbeli felszólítás ellenére történő jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, vagy annak ismételt, hiányos, vagy hibás benyújtása súlyos szerződésszegésnek minősül.

  - Zárójelentés

    - A zárójelentés alátámasztja, hogy a Projekt szerződésszerűen, a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően megvalósult, és tartalmazza a Kedvezményezettnek a beruházás megvalósulását tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal igazolt elszámolását, valamint a végső kifizetési kérelmet.

    - A Kedvezményezett legkésőbb a Projekt lezárását (az üzembe helyezést) követő 20. napon belül köteles zárójelentést benyújtani KSZ részére, amelyhez csatolni kell a helyszíni munkálatok megvalósulását igazoló dokumentumokat, továbbá a Kedvezményezett írásbeli nyilatkozatát, melyben lemond az esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegéről. Amennyiben a projekt üzembe helyezésekor az utolsó kifizetés még nem fejeződött be, a zárójelentést az utolsó kifizetési kérelem beadását követő 60. napig kell benyújtani.

    - A zárójelentést a KSZ formai, szakmai és pénzügyi szempontok szerint ellenőrzi.

    - A zárójelentés formanyomtatványát a KSZ a Kedvezményezett részére eljuttatja.

    - A zárójelentésnek tartalmaznia kell:

- A projekt fő adatait;

- A projekt műszaki megvalósulását:

  - elvégzett munkák fizikai paramétereinek tételes kimutatását (indikátorok),

  - a megtörtént minőségellenőrzések főbb adatait és megállapításait,

  - a munkák készre-jelentésének időpontjait,

  - műszaki átadás-átvétel dokumentumait (hiánypótlások),

  - az eredeti tervektől való eltéréseket, valamint ezek indoklását.

- A projekt pénzügyi teljesítését:

  - kifizetések források szerinti bemutatását,

  - a jóváhagyott költségvetés és a tényleges kifizetések kimutatását,

  - az eredeti költségvetéstől való eltéréseket, valamint ezek indoklását.

- A projekt adminisztratív teljesítését:

  - lebonyolított közbeszerzési eljárások főbb adatait,

  - előrehaladási jelentések keltét.

- A nyilvánosság tájékoztatásának, valamint – indikátorokkal alátámasztottan – a horizontális szempontok teljesítését;

- A feltárt szabálytalanságok bemutatását;

- A projekt teljes dokumentációjának archiválási helyét és módját;

- A projekt által létrehozott létesítmények üzembe helyezésének dokumentumait;

- Az üzemeltetés fenntarthatóságát és üzemeltethetőségét bizonyító dokumentumokat;

- A létesítmény tulajdonjogát igazoló dokumentumokat.

  - Nyomonkövetési jelentés

    - A Fenntartási Időszak során, a Projekt lezárását (üzembe helyezését) követően öt (5) évig, évente egyszer, a projekt lezárási dátumától számítottan, az azt követő 15 napon belül köteles a Kedvezményezett nyomonkövetési jelentést benyújtani a KSZ részére, amelynek a Pályázatban meghatározott célok megvalósítását kell bemutatnia.

    - A nyomonkövetési jelentés formanyomtatványát a KSZ a Kedvezményezett részére eljuttatja.

    - Kedvezményezettnek a Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségének teljesítését követően, azaz a Projekt lezárásának dátumától számított 5. évet követő 15 napon belül, be kell nyújtania az utolsó, összegzett nyomonkövetési jelentést a KSZ részére, amelynek a teljes 5 éves időszakot össze kell foglalnia.

  - Egyéb jelentések, tájékoztatás

    - A Kedvezményezett a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti éves beszámolójának / a közgyűlés által elfogadott éves költségvetési beszámoló másolatát (amennyiben ilyen készítésére kötelezett) a tárgyévet követő május 31-ig benyújtja a KSZ részére.

  - A jelen 5.1.-5.3. pontokban szereplő jelentéseket a KSZ 30 napon belül elbírálja, amelyről értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a KSZ a jelentést nem hagyja jóvá, jogosult további információt kérni a Kedvezményezettől, mely információt a Kedvezményezett a felszólítást követõ 15 napon belül köteles rendelkezésre bocsátani. Ez esetben az elbírálás határideje a pótlólagos tájékoztatás benyújtásától kezdődik.

  - A Kedvezményezett köteles a kivitelezés egyes mérföldkövei záró eseményeinek (pl: részleges átadás-átvétel, végső műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés) időpontjáról a KSZ-t 10 munkanappal az esemény időpontja előtt tájékoztatni, és a KSZ és a Támogató meghívásáról az eseményen való részvétel érdekében gondoskodni.

  - A Kedvezményezett köteles a Projekt végrehajtásának ellenőrzését végző Mérnök részére – a Mérnökkel kötendő megbízási szerződés keretében – előírni, hogy amennyiben a Mérnök bármely, a Szerződésben rögzített határidőkhöz viszonyított, a projekt megvalósulását veszélyeztető mértékű késedelmet, fizikai vagy pénzügyi eltérést állapít meg, a Mérnök köteles külön jelentést készíteni, melyet a Kedvezményezett és a KSZ részére egyidőben köteles megküldeni.

  - A Kedvezményezett köteles - írásban is - haladéktalanul tájékoztatni a KSZ-t, ha a Projekt megvalósítása (beleértve a közbeszerzési/beszerzési eljárásokat) bármely okból:

- meghiúsul, vagy meghiúsulásának lehetősége felmerül;

- tartós akadályba ütközik;

- a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved; illetve

- a Kedvezményezett Szerződésben feltüntetett adataiban változás következik be.

# Kifizetési kérelem

  - A Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza a Projekt költségvetésének éves ütemezését. A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást a Szerződés 3. számú melléklete szerinti éves ütemezés szerint veheti igénybe. Az ütemezéstől eltérni csak a Támogató engedélyével (a Szerződés módosításával) lehet.

  - A támogatás folyósítása a teljesítés igazolása mellett a benyújtott számlák alapján, teljesítés- és forrásarányosan történik. A Támogató az előrehaladási jelentés és a kifizetési kérelem elfogadása után, az elfogadott költségek (vissza nem igényelhető ÁFA-val számított) összegének arányos részét fizeti meg a Szerződésben rögzített kifizetési rend szerint.

  - A támogatás kifizetése közvetlenül a szállító részére történik a Támogatónak a Magyar Államkincstárnál vezetett lebonyolítási számlája terhére. A Kedvezményezett részére közvetlen kifizetés nem lehetséges, kivéve a projekt elszámolható előkészítési költségei esetében, valamint más indokolt esetben és csak a Kedvezményezett írásbeli kérelme alapján, a Támogató engedélyével. Ebben az esetben a támogatás folyósítása a Szerződés 4.7 s) pontjában elsőként megjelölt bankszámlára történik, feltétele a számla megfizetésének igazolása.

  - A támogatás folyósítása a Kedvezményezett kifizetési kérelme alapján történik, miután a KSZ a teljesítést igazoló dokumentumokat megkapta, és igazolta, hogy a teljesítés a Projekt megvalósítását célozza a Szerződésben foglaltak szerint, és alkalmas a támogatás folyósítására. A Támogató előleget nem fizet.

  - A támogatás kizárólag elszámolható költségekre folyósítható.

  - A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás csak akkor igényelhető és használható fel a szállítói számlában szerepeltetett általános forgalmi adó összegének finanszírozására, ha a Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályok szerint a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

  - A támogatás kifizetésének kérelmeit naptári negyedévenként, a naptári negyedév utolsó napjától számított 10 napon belül, kizárólag az előrehaladási jelentéssel együtt kell benyújtani a KSZ részére. A kérelemnek az érintett negyedéves időszakot kell lefednie. Amennyiben a Kedvezményezettnek az adott időszakban nem merül fel elszámolható költsége, akkor nem kell kifizetési kérelmet benyújtania.

  - A Kedvezményezettnek azonban lehetősége van az előrehaladási jelentés leadásának időpontjánál hamarabb kifizetési kérelmet benyújtani, ha a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összértéke eléri a Projekt 4.1. pontban meghatározott összköltségének 5%-át, de legalább 20 millió forintot (köztes kifizetési kérelem). Ebben az esetben a köztes kifizetési kérelemhez külön előrehaladási jelentést kell készíteni, amely lefedi az utolsó elfogadott előrehaladási jelentés (vagy köztes kifizetési kérelem) és a benyújtandó köztes kifizetési kérelem dátuma közötti időszakot.

  - A benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell a kifizetés alapjául szolgáló alábbi dokumentumokat:

- kifizetési kérelemben meghatározott költségekről a Kedvezményezett (önkormányzati társulás vagy konzorcium esetében a gesztor önkormányzat illetve a konzorciumvezető) nevére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-167. § alapján kiállított számviteli bizonylat/számla 1., 2., 3., 4. példányát (a számlán szükséges feltüntetni a költség felmerülésének pontos helyét, azaz a Projekt megvalósulásának címét);

- a kifizetés-kérelemhez benyújtott számviteli bizonylatok/számlák ellenértékének kifizetéséhez a Szerződésben foglaltak szerint szükséges sajátforrás (önerő+ÁFA) összegének a számviteli bizonylaton/számlán feltüntetett szállító részére történő megfizetését igazoló bankszámla kivonat és terhelési értesítő egy, a Kedvezményezett által hitelesített másolatát;

- a számlaösszesítő eredeti példányát (kötelező, amennyiben több számlát kíván elszámolásra benyújtani);

- a költségösszesítő eredeti példányát (5. számú melléklet);

- eredetigazolást (beszerzés esetén);

- az adott időszakban teljesített és elszámolni kívánt természetbeni hozzájárulások teljesítését és elismerhető értékét igazoló okiratok egy, az „eredetivel egyező” igazolással ellátott példányát;

- a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), egy, az „eredetivel egyező” igazolással ellátott példányát;

- a Sztv. 151.§ (3)-(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében szereplő személy által hitelesített, záradékmentes nyilatkozat, illetve jelentés egy eredeti példányát a jelen Szerződés 10. pontja szerint;

- megfelelően kitöltött teljesítésigazolást (6. számú melléklet), ellátva

- a Kedvezményezett teljesítés igazolására megfelelően felhatalmazott képviselőjének aláírásával valamint

- építési szerződésekhez kapcsolódó számla esetén FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőr igazolásával (250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetén) vagy műszaki ellenőri igazolással (250 millió forintot meg nem haladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetén).

A teljesítésigazolással a Kedvezményezett igazolja, hogy a vállalkozó/szállító/megbízott teljesítése megtörtént a kiállított számlának megfelelően.

- a 12.5 pontban meghatározott vagyonbiztosítási kötvény egy, az „eredetivel egyező” igazolással ellátott másolati példányát (csak az első kifizetési kérelemhez kell csatolni).

  - A Támogató kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Kedvezményezett egy kifizetési kérelemben valamely korábbi időszakban felmerült költséget szerepeltethessen.

  - A KSZ a beérkezett kifizetési kérelmeket formai és tartalmi szempontok alapján ellenőrzi és 30 napon belül elbírálja. A számviteli bizonylatok/számlák első példányait a KSZ a Kedvezményezett részére visszajuttatja.

  - A KSZ a hiánytalanul dokumentált kifizetési kérelem elbírálásától számított 30 napon belül az igazolt, elfogadott költségek arányos részének a szállító (a Szerződés 6.3 pontjában meghatározott kivétel esetében a Kedvezményezett) részére történő átutalásáról intézkedik. Az átutalás összegének számítási alapja az igazolt, a KSZ által elfogadott költség. A megtörtént kifizetésekről a Kincstár által megküldött átutalási értesítő másolatát a KSZ 10 napon belül megküldi a Kedvezményezett részére.

  - A támogatás a Szerződésben meghatározott ütemben fel nem használt része csak a Szerződés módosítása esetén használható fel a következő naptári évben. A Támogató fenntartja a jogot, hogy a Kedvezményezett erre irányuló szerződés módosítási kérelmét elutasítsa.

  - A Támogató, illetve a KSZ a kifizetési kérelmek elbírálása során elrendelheti helyszíni ellenőrzés végrehajtását is.

  - A Kedvezményezett köteles az ellenőrzést tűrni, és a Szerződéssel, a támogatott Projekt megvalósításával kapcsolatban minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani.

  - Ha a kifizetési kérelem formai, tartalmi hiányosságok, hibák és/vagy az ellenőrzés eredményei alapján nem befogadható, nem kifizethető, akkor a KSZ visszaküldi a kifizetési kérelmet a Kedvezményezettnek a kifogás megjelölésével, egyúttal hiánypótlást és kiegészítést kérhet, illetve a KSZ javaslata alapján a Támogató a kifizetést, az elbírálásra nyitva álló határidő letelte előtt, a Kedvezményezett egyidejű értesítésével felfüggesztheti. A felfüggesztés akkor rendelhető el, ha a benyújtott fizetési kérelem alapján a támogatás nem folyósítható, vagy, mert a szóban forgó összeg nem esedékes, vagy, mert a megfelelő igazoló dokumentáció hiányzik vagy nem egyértelmű, nem felel meg a formai és tartalmi ellenőrzés szempontjainak.

  - A kifizetés felfüggesztése akkor szűnik meg, amikor a Kedvezményezett az előírásoknak megfelelően kijavított, kiegészített fizetési kérelmet és a csatolandó dokumentációt újra benyújtotta, és azt a KSZ elfogadta.

  - A Támogatót vagy a KSZ-t a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. E körben, a Kedvezményezett köteles, különösen, a Projekt (rész)eredményeinek, illetve a Projekttel érintett vagyontárgyak állagmegóvásáról, őrzéséről saját költségén gondoskodni. Ugyancsak a Kedvezményezettet terhelik, a felfüggesztéssel együtt járó többletköltségek (pl. levonulás költségei) is.

  - Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szállítóval/ vállalkozóval/ megbízottal kötött szerződésében a fenti ellenőrzési és kifizetési rendet megfelelően szerepelteti. Kedvezményezett kötelezettségét és felelősségét képezi a szállítói számlák teljes összegének kiegyenlítése, ha a KSZ az ellenőrzést követően arról értesíti a Kedvezményezettet, hogy az előrehaladási jelentéssel és/vagy a kifizetési kérelemmel benyújtott szállítói teljesítést tanúsító dokumentumok nem alkalmasak a teljesítés igazolására, és a Kedvezményezett nem jogosult kifizetési kérelem benyújtására.

  - A saját forrás késedelmes kifizetésével összefüggő bármely jogkövetkezmény kizárólag a Kedvezményezettet terheli. Kedvezményezett tartozik felelősséggel minden olyan késedelemért, amely azzal áll összefüggésben, hogy a szállítói szerződést nem a jelen szerződésben foglaltak szem előtt tartásával kötötte meg (pl. a számlák fizetési határideje nem igazodik a Támogató/KSZ ellenőrzési és kifizetési rendjéhez stb.)

# Közbeszerzések

  - A Kedvezményezettnek a Projekt végrehajtása során minden tekintetben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) által szabályozott módon kell eljárnia. A Kedvezményezett felelős a közbeszerzési eljárások lefolytatásának szabályszerűségéért és eredményességéért. A Kedvezményezett felelős azért is, hogy a Szerződés teljesítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás dokumentációi a Projekt tartalmával megegyezzenek.

  - Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság a közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapítja, hogy a Kedvezményezett jogsértést követett el, a Támogató - az ezt követő eljárás eredményétől függetlenül - jogosult a Szerződéstől elállni.

  - A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának előrehaladásáról a KSZ-t folyamatosan tájékoztatni. A tájékoztatási kötelezettség körében a Kedvezményezett köteles:

- a Projekt megvalósítása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárások ütemezését elkészíteni, és a KSZ részére benyújtani;

- a közbeszerzési ajánlati/ajánlattételi (egyszerű és két szakaszból álló eljárás esetén) /részvételi felhívásokat és az ajánlati/ajánlattételi felhívással egyidejűleg a kapcsolódó dokumentációt  a KSZ részére minőségbiztosítás céljából [] napjáig legalább 1 példányban átadni.

- a minőségbiztosítási jelentésre és a KSZ észrevételeire 3 munkanapon belül válaszolni, megjelölve és részletesen indokolva a jelentésben jelzett, de a Kedvezményezett által el nem fogadott észrevételeket;

- haladéktalanul írásban tájékoztatni a KSZ-t az ajánlati felhívásnak a Közbeszerzési Tanácsnak való megküldéséről, az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás megjelenéséről, a felhívás módosításáról, az eljárás ellen benyújtott jogorvoslati kérelemről és minden olyan eseményről, mely a közbeszerzés lefolytatását érinti.

  - A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a Kedvezményezett köteles lehetőséget biztosítani a Támogató, a KSZ és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (EKKE) részére, hogy a tenderbontáson (tárgyalásos eljárásnál a tárgyaláson) és a tenderértékelésen megfigyelőként részt vegyen. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos eseményt megelőző 5 munkanappal a fenti szervezeteket értesíteni kell az esemény időpontjáról és helyszínéről.

  - A Kedvezményezett a lebonyolított közbeszerzési eljárásokról köteles a KSZ részére az alábbi dokumentumokat haladéktalanul megküldeni:

- feltett kérdések és válaszok,

- minden, az eljárással kapcsolatos dokumentum másolata, a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv, tájékoztató az eljárás eredményéről, tárgyalásokról készült jegyzőkönyv tárgyalásos eljárás esetén,

- az eredményhirdetést követően a megfelelően kitöltött vállalkozási/megbízási/szállítói szerződés tervezetet.

  - A KSZ a megküldött szerződéstervezet vizsgálata során ellenőrzi a szerződéstervezet és a jelen Szerződés összhangját, és észrevételeit a tervezet kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül jelzi a Kedvezményezettnek. A szerződés tartalmáért teljes egészében a Kedvezményezett felel.

  - A Kedvezményezett köteles a 3. számú mellékletben található negyedéves bontású, indikatív jellegű költségvetést a Projektre vonatkozó utolsó közbeszerzési eljárás/beszerzési eljárás lefolytatását követően, a vállalkozási/megbízási/szállítási szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül kitöltve a KSZ részére megküldeni.

  - A kifizetés folyósításának feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás lezárását követően 15 nap elteljen, az eljárás kapcsán ne kerüljön sor döntőbizottsági eljárásra, vagy amennyiben igen, akkor az határozattal le legyen zárva. A döntőbizottsági eljárás időtartamára a kifizetést a Támogató felfüggeszti.

# Dokumentumok őrzése

A Projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat az operatív program záró-egyenlegének az Európai Bizottság által történő kifizetését követő öt évig, de legalább 2013. december 31-ig kell megőrizni. Amennyiben lehetőség nyílik a korábbi megsemmisítésre, arról a KSZ külön értesíti a Kedvezményezettet.

# A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése

  - A Támogató vagy a KSZ, az általuk meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek - beleértve a Magyar Államkincstárt, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, az Állami Számvevőszéket, Pénzügyminisztérium Kifizető Hatóságát, az Európai Unió Bizottságát, az Európai Csalásellenes Hivatalt (OLAF) és az Európai Számvevőszéket - jogosultak a Projekt megvalósításához igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását 2013. december 31-ig bármikor ellenőrizni, ideértve a Projekt megvalósításának helyszínén végzett ellenőrzéseket is.

  - A Szerződő Felek tudomásul veszik továbbá, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

  - A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81.§ (4) bekezdés értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg.

  - A Kedvezményezett a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó iratokba – ideértve a biztosítékok iratait is -, bizonylatokba, könyvekbe, nyilvántartásokba az ellenőrzés során a fent meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles betekintést engedni, illetve indokolt esetben másolatokat készíteni, és átadni, továbbá az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni.

  - Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása a Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül. Amennyiben a Kedvezményezett fenti kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni.

  - A Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Projekt költségeit – forrástól függetlenül - és a folyósított támogatás összegét az ellenőrzés céljára elkülönítetten tartja nyilván és az elszámolás dokumentációit a 8. pontban meghatározott időpontig megőrzi.

  - Az eredeti dokumentumok vagy azok hitelesített másolatai bemutatásának elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Kedvezményezett fenti kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésszegés esetén irányadó szabályok szerint eljárni.

# Könyvvizsgálat

  - Az alábbi dokumentumokhoz a Projekt könyvelésének, elszámolásainak – a Sztv. 151.§ (3)-(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében szereplő könyvvizsgáló által hitelesített könyvvizsgálati nyilatkozatát, jelentését kell csatolni:

  - könyvvizsgálói nyilatkozat a 250 millió forintot meghaladó értékű, nem építési jellegű beszállítói/vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó számlát tartalmazó kifizetési kérelemhez minden esetben  a Szerződés 7.a. melléklete szerint,

  - könyvvizsgálói jelentés az utolsó kifizetési kérelemhez minden esetben a Szerződés 7.b. melléklete szerint.

# A beruházás eredményeként létrejött vagyon tulajdonjoga

  - A Projekt eredményeképp létrejött/beszerzett vagyontárgyak – legkésőbb az átadás-átvételi eljárás keretében kell, hogy a Kedvezményezett tulajdonába kerüljenek. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

  - Az (akárcsak részben) támogatásból létrehozott/beszerzett vagyon a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási, illetve az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, használatba, illetve terhelhető meg.

  - Az (akárcsak részben) támogatásból létrehozott/beszerzett vagyon elidegenítése esetén a Kedvezményezettnek a bevételből a támogatás arányának megfelelő, de legalább a támogatással azonos összeget kell a Kedvezményezett, mint eladó részére történő teljesítést követő 5 munkanapon belül a Támogató részére visszafizetni.

# Biztosítékok

  - Azonnali beszedési megbízás

    - A Kedvezményezett a Szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi bankszámlájára vonatkozóan felhatalmazza a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot (a továbbiakban: GKM) arra, hogy amennyiben a Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét nem teljesíti, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással a nem teljesítés időpontjáig kifizetett támogatás összegével megterhelje.

    - Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az elállási nyilatkozat kézbesítése és az azonnali beszedési megbízás alapján a Kedvezményezett bankszámlájának a megterhelése egyidejűleg történik.

    - A támogatás csak akkor folyósítható, ha a Kedvezményezett a számlavezető bankja által érkeztetett felhatalmazó levelet a KSZ-hez eljutatta.

    - Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél mintája a 8. számú mellékletben található.

  - .A. Jelzálogjog ingatlan vagyontárgyon

    - A Szerződésből eredő, a Kedvezményezettet terhelő kötelezettségek nem teljesítése esetére a GKM javára, legalább az odaítélt támogatással és járulékaival – a járulék összege a támogatási összeg 20%-ának felel meg – azonos összeg erejéig a GKM által elfogadható ingatlanra közjegyzői okiratba foglalt jelzálogjogot , és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. A támogatás csak akkor folyósítható, ha a jelzálogot az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.

    - Ingatlanbiztosíték akkor fogadható el, ha független ingatlan-értékbecslő által felértékelt forgalmi értéke eléri, vagy meghaladja a támogatási összeget.

    - Jelzálogjog csak tehermentes ingatlanra jegyezhető be, vagy olyan ingatlanra, amely a már fennálló terhek érvényesítése esetén is elegendő fedezetet nyújt a támogatás összegének visszafizetésére.

    - Főszabályként csak első ranghelyi jelzálogjog fogadható el biztosítékként. Abban az esetben fogadható el másod, vagy további ranghellyel rendelkező jelzálogjog bejegyzés, ha a megelőző zálogjogok érvényesítését követően is elegendő fedezet marad, a támogatás összegének visszafizetésére.

    - A GKM által terhelt vagyontárgy további elzálogosításához a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

    - A jelzálog törlését a Támogató az utolsó nyomonkövetési jelentés jóváhagyásával egyidejűleg engedélyezi. A jelzálog törlésére abban az esetben is lehetőség van, ha a Kedvezményezett más biztosítékkal váltja ki a jelzálogot, és a kiváltást a Támogató jóváhagyja.

    - A jelzálogszerződés minta a Szerződés 9. számú melléklete.

  - Bankgarancia /Biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvény

    - A Kedvezményezett feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényt bocsát rendelkezésre.

    - A Kedvezményezett a bankgaranciát vagy kezesi kötelezvényt köteles az utolsó nyomonkövetési jelentés aláírását  követő 30 napig terjedő időszakra fenntartani.

    - A támogatás csak akkor folyósítható, ha a bankgarancia nyilatkozatot vagy kezesi kötelezvényt a Szerződő Felek aláírták és azt a Kedvezményezett a KSZ- hez eljuttatta.

    - A bankgarancia minta és a kezesi kötelezvény minta a Szerződés 9. számú melléklete.

  - A Szerződés [] és [] pontban meghatározott biztosítékok kombinálhatóak, valamint a végrehajtási időszakban a Támogató jóváhagyásával változtathatóak.

  - Vagyonbiztosítás

    - A Kedvezményezett köteles teljes körű vagyonbiztosítást kötni a zálogjoggal érintett vagyontárgyak tekintetében, melynek kedvezményezettje a GKM. A vagyonbiztosítást az 54/2005. (III.26) Korm.rendeletnek megfelelő ideig kell biztosítani.[helyi önkormányzat, önkormányzati társulás központi költségvetési szerv esetében] Beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyakra nem köteles a Kedvezményezett vagyonbiztosítást kötni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

    - A Kedvezményezett köteles a Projekt eredményeként létrejött/Projekt keretében beszerzett vagyontárgyakra a kárveszély viselésnek a Kedvezményezettre való átszállásával egyidejűleg a Magyar Biztosítók Szövetsége által elismert, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével rendelkező biztosítónál saját költségére vagyonbiztosítási szerződést kötni, vagy a már megkötött vagyonbiztosítási szerződést saját költségére a vagyontárgyakra kiterjeszteni, és azt fenntartani a Projekt befejezésének (3.7. pont) a jelen Szerződésben meghatározott végső határidejéig.

    - A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyonbiztosítási szerződésben meghatározott elhelyezési és őrzési feltételeket biztosítja. Kedvezményezett ezen kötelezettsége megszegése folytán bekövetkezett kárért a jelen Szerződés megszegésén alapuló teljes felelősséggel tartozik.

    - A biztosítási szerződés végső kedvezményezettjeként – a támogatásból beszerzett eszközök erejéig – a GKM-et kell feltüntetni. A Támogató, káresemény esetén a befolyó biztosítási összeget – a Kedvezményezetten keresztül – teljes egészében a biztosítási eseménnyel érintett vagyontárgy javítására, illetve pótlására fordítja azzal, hogy az esetleges maradvány a GKM-et illeti. A biztosítási eseményről a Kedvezményezett haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a KSZ-t, a kárrendezés befejezésekor pedig részére köteles írásbeli beszámolót küldeni.

    - A vagyonbiztosítási szerződés megkötéséről vagy a már megkötött vagyonbiztosítási szerződésnek a vagyontárgyakra történő kiterjesztéséről a Kedvezményezettnek a beszerzéssel egyidejűleg kell intézkednie. A biztosítási kötvényt a Támogató vagy az általa ellenőrzéssel megbízott szervezet, illetve személy valamint a KSZ részére a Kedvezményezett köteles bemutatni. A biztosítási szerződés megkötésének elmulasztásából fakadó kár a Támogatóra vagy a KSZ-re nem hárítható át és ebben az esetben a Kedvezményezett saját költségén köteles a sérült vagyontárgy javítására vagy a megsemmisült/eltulajdonított vagyontárgy pótlására.

  - Egyéb, a Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

    - Ha a Kedvezményezett a telephelyet akárcsak részben támogatásból vásárolta vagy építette meg, keretbiztosítási jelzálogot kell érvényesíteni a fenntartási időszak végéig. Ettől érvényesen eltérni nem lehet.

    - Kedvezményezett köteles erkölcsi jellegű biztosítékként, a jelen szerződés 10. számú mellékletébe foglalt komfortlevelet benyújtani. A támogatás csak akkor folyósítható, ha a komfortlevelet a felek aláírták és azt a Kedvezményezett a KSZ-hez eljuttatta.

    - Amennyiben a Szerződés szerinti első kifizetéshez, de legfeljebb a Szerződés megkötését követő egy éven belül a folyósítás érdekében a Kedvezményezett nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Szerződés hatályát veszti.

# Tájékoztatás és nyilvánosság

  - A Kedvezményezett tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeit, összhangban az 1159/2000. EK rendelettel a 11. számú határozza meg.

  - A Kedvezményezett köteles a Támogatót és a KSZ-t írásban értesíteni a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének keretében szervezett eseményekről (pl. sajtótájékoztató, konferencia) az esemény időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal.

# A Szerződés módosítása

  - A Kedvezményezett vagy a Támogató kérésére, indokolt esetben, a támogatási cél sérelme nélkül a jelen Szerződés, annak időbeli hatályán belül közös megegyezéssel írásban módosítható. A Kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmet megfelelő indoklással ellátva kell a KSZ részére előterjesztenie.

  - A Támogató a beérkezett módosítási kérelmet, a kérelem a KSZ általi kézhezvételtől számított 30 napon belül elbírálja.

  - A szerződés módosítási kérelem beérkezését követően a támogatási összeg folyósítása a kérelem elbírálásáig felfüggesztésre kerülhet.

  - A Szerződés módosítása nem lehet visszamenőleges hatályú (beleértve a Projekt fizikai kivitelezésében történő módosulást is).

  - A Kedvezményezett csak olyan indokkal kezdeményezheti a jelen Szerződés módosítását, amely a támogatás megítélésének feltételeit utólag nem változtatja meg. Amennyiben a módosítás szükségessége a Kedvezményezettnek felróható, úgy az eset összes körülményeit – így különösen a Projekt gazdaságos megvalósíthatóságát – mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződésmódosítás vagy szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

  - Amennyiben a szerződés-módosítást a Támogató kezdeményezi, a Támogató a KSZ-en keresztül a szerződéstervezetet megküldi a Kedvezményezettnek, amelyet a Kedvezményezett, ha egyetért, 15 napon belül aláírva visszaküld a KSZ részére. Amennyiben a szerződés-módosításra az intézményrendszer, jogszabályváltozás, vagy az operatív program környezetének megváltozása miatt kerül sor, a Kedvezményezett köteles a szerződésmódosítást jóváhagyólag aláírni.

  - A Támogató fenntartja a jogot, hogy a Kedvezményezett jelen Szerződés módosítási kérelmét saját belátása szerint elutasítsa.

# A támogatás folyósításának felfüggesztése

  - A Támogató jogosult a támogatás folyósításának legfeljebb 60 napig tartó felfüggesztésére, ha a Kedvezményezett nem tesz eleget a jelen szerződésben, vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek. Amennyiben a Kedvezményezett a szerződés-, illetve jogszabályellenes állapotot a fenti határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

  - Amennyiben a Kedvezményezett 60 napon túl meg nem fizetett lejárt köztartozással rendelkezik, vagy halmoz fel, a köztartozás megfizetéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

  - Amennyiben a Kedvezményezett egy másik, valamely közösségi alapból vagy hazai központi költségvetési előirányzatból támogatott pályázatára/projektjére vonatkozóan vizsgálat indul, a jelen Projektre teljesítendő kifizetések a másik pályázattal/projekttel összefüggésben szükséges intézkedéseknek a megfelelő testület által történő végrehajtásáig felfüggeszthetők.

  - Abban az esetben, ha a Projektben meghatározott valamely tevékenység hatósági engedélyhez kötött, és az adott tevékenység vonatkozásában az engedélyek nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a jogerős hatósági engedélyek beszerzéséig a tevékenység vonatkozásában a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

  - A Támogatót illetve a KSZ-t, a felfüggesztés bármely okból történő elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Kedvezményezett jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit bármely okból elrendelt felfüggesztés nem érinti. E körben, a Kedvezményezett köteles, különösen, a Projekt (rész)eredményeinek, illetve a Projekttel érintett vagyontárgyak állagmegóvásáról, őrzéséről saját költségén gondoskodni. Ugyancsak a Kedvezményezettet terhelik, a felfüggesztéssel együtt járó többletköltségek (pl. levonulás költségei) is.

# A Szerződés hatálya, megszűnése

  - A Szerződés annak valamennyi fél által történő aláírásával érvényesen létrejön, és hatályba lép.

  - Szerződő felek a Szerződés jellegére tekintettel a felmondás jogát kizárják.

  - Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés a teljesítést megelőzően csak vis-maior, egyik félnek sem felróható lehetetlenülés, a Támogató, vagy a Kedvezményezett általi, a jelen Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállása, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg.

  - Amennyiben vis-maior bekövetkezése miatt a Projekt csak szerződés módosításával valósítható meg, a Kedvezményezettnek kezdeményeznie kell a KSZ-nél a Szerződés módosítását.

  - A Támogató elállhat a Szerződéstől különösen az alábbi esetekben:

- ha a Kedvezményezett érdekkörében bekövetkezett változás folytán nem felel meg a Pályázati feltételeknek;

- ha a Projekt jellegében, léptékében, időzítésében vagy megvalósításában jelentős változás következik be, amelynek eredményeként a Projekt már nem felel meg a Pályázati Felhívásban, illetve a Szerződésben leírtaknak, vagy célnak, vagy a költségek és a számszerűsített célok elmaradnak a tervezett ütemezéstől (azaz a számszerűen megállapított kötelezettségek esetén a kötelezettséget 75%-ban, vagy annál kisebb arányban teljesíti), és a 14. pont szerinti módosításra nincs lehetőség;

- ha a Szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított három hónapon belül a Szerződés teljesítése nem kezdődik meg (azaz a Szerződés 3.5. pontjában meghatározott kezdő tevékenység elvégzését a Kedvezményezett nem kezdi meg), illetve a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

- amennyiben a Szerződés meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény bekövetkezése fenyeget, vagy ilyen bekövetkezett;

- amennyiben a tulajdonosi szerkezet változását követően, a Kedvezményezett már nem felel meg a Pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. A Kedvezményezett személyének megváltozását jelenti, más jogi formába történő átalakulása, vagy jogutóddal történő megszűnése, egyesülése, szétválása;

- ha a Kedvezményezett elhatározza végelszámolással való megszűnését, vagy más módon jogutód nélkül megszűnik;

- ha a Kedvezményezett felszámolását, végelszámolását vagy az adósságrendezés megindítását jogerősen elrendelik.

  - A Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. Ilyen esetben köteles a részére már folyósított támogatás összegét, az elállást követő 5 napon belül visszafizetni. Az igénybe nem vett támogatás annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül.

  - Amennyiben a Kedvezményezett - neki fel nem róható okból - a szerződésben vállalt kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti, az igénybe nem vett támogatás - törvény, illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül. Ebben az esetben a Kedvezményezett köteles szerződésmódosítást kezdeményezni. A szerződésmódosítás sikertelensége, vagy kezdeményezésének elmaradása esetén a Támogató a Szerződéstől elállhat, mely esetben a szerződésszegésre vonatkozó előírások alkalmazandóak.

  - Jelen szerződés megszűnik, amennyiben azt mindkét fél szabályszerűen teljesíti, és az operatív program záró-egyenlegének az Európai Bizottság által történő kifizetését követő öt év eltelt.

# Szerződésszegés és jogkövetkezményei

  - Ha a felek bármelyike, neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, szerződésszegést követ el, melynek következtében a másik fél, a szerződésben meghatározott módon, ennek hiányában, a teljesítésre történő írásbeli felhívásban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől elállni.

  - Kedvezményezett szerződésszegésének minősül különösen, ha

- a 16.5. pontban foglaltak a Kedvezményezettnek felróható okból következnek be;

- a Kedvezményezett a Pályázati Felhívásra benyújtott Pályázathoz csatolt, továbbá a jelen Szerződésben meghatározott bármely nyilatkozata valótlannak bizonyul, vagy e nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja, illetőleg írásbeli bejelentési kötelezettségét nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti;

- a Kedvezményezett a Pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, az előrehaladási jelentéshez, vagy a Támogató tájékoztatása során valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott, vagy valótlan, hiányos nyilatkozatokat tett, vagy a Szerződés 4.9. pontjában meghatározott hozzájárulást visszavonja, vagy egyébként csalárd módon járt el;

- a Kedvezményezett a Szerződésben meghatározott ellenőrzéseket akadályozza, az ellenőrzés tűrési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, illetve jelentéstételi kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy az együttműködési kötelezettségét megszegi;

- A Kedvezményezett a Szerződés 12. pontjában meghatározott biztosítékadási kötelezettségeknek nem tesz eleget;

- ha a támogatás hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a hatósági engedélyeket a Szerződés hatálya alatt visszavonják;

- a Kedvezményezettnek felróható okból a költségek költségkategóriák szerinti bontása vagy évek szerinti lehívása a teljes támogatás értékének 10 százalékát meghaladó mértékben eltér a tervezettől, vagy az indikátorok kedvezőtlen irányban 10%-ot meghaladó mértékben megváltoznak;

- ha a Kedvezményezett nem tartja be a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, illetve nem biztosítja a tisztességes, nyílt eljárások, és a versenyeztetés alapelveinek érvényesülését;

- a Kedvezményezett a támogatást részben vagy egészben nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy a Projekt a Pályázatban megfogalmazottakhoz képest jelentős változáson megy keresztül, melynek eredményeként már nem felel meg a Pályázatban, illetve a későbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak; a támogatás a pályázatban meghatározottaktól eltérő célokra kerül felhasználásra, vagy a Projekt során beszerzett eszközök, vagyontárgyak, szellemi alkotások tulajdonjoga Támogató előzetes hozzájárulása nélkül megváltozik.

  - Szerződésszegés esetén Támogató a Szerződéstől eláll, és a támogatást egyidejűleg visszavonja. Ebben az esetben a Szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik, a Kedvezményezett a már folyósított támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elállás időpontjától számított 15 napon belül köteles visszafizetni.

  - A Kedvezményezett legfeljebb 5 évre kizárható a Támogató valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv által biztosított pályázati lehetőségekből, ha az alábbiak közül legalább egy feltétel bekövetkezik:

- a Szerződésben rögzített kötelezettség illetve részkötelezettség teljesítése a szerződésben foglalt határidőben egyáltalán nem vagy csak részben - számszerűen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot (telephely vásárlására adott közvetlen támogatás esetén 66%-ot) el nem érő arányban - valósul meg;

- a Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg;

- a Kedvezményezett a bármely bejelentési kötelezettségének az ott előírt határidőig sem tett eleget.

A támogatási rendszerből való kizárás a strukturális alapokból vagy a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás esetén valamennyi a strukturális alapokból vagy a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatási rendszerre kiterjed.

# Egyéb rendelkezések

  - A társulás/konzorcium tagjai a társulás/konzorcium működéséért, a támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért, továbbá esetleges visszakövetelése esetén a támogatás visszafizetéséért egyetemlegesen felelnek a Támogató felé.

  - A társulási/konzorciumi megállapodás módosításához a Támogató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

  - A Kedvezményezett köteles a Támogatóval haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni, amennyiben a társulási/konzorciumi megállapodás megszűnik. Az egyeztetésen köteles megjelölni – amennyiben tervez ilyet – az újabb társulási/konzorciumi megállapodás megkötésének időpontját, a tagokat, és be kell mutatnia a megállapodás tervezetét. Amennyiben a Támogató hozzájárul az új megállapodás megkötéséhez, a jelen Szerződésben – annak módosításával – az új tagok válnak jogosulttá és kötelezetté. Ennek hiányában vagy az ehhez történő hozzájárulás megtagadása esetén a Támogató érvényesítheti a jelen Szerződés megszegésének következményeit.

  - A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a szerződő felek – a pertárgy értékétől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

  - A Kedvezményezett a Projektet a szakmai szokásoknak megfelelően kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal, továbbá a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával köteles megvalósítani.

  - A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alábbi hazai jogszabályok előírásait kell figyelembe venni:

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk);

- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.);

- Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

- Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.);

- Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet;

- A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet;

- A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet;

- A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó támogatások és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet;

- A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM - GKM - FMM - FVM - PM rendelet;

- Az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 6/2005. (III.23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM rendelet;

- Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet.

  - Tekintettel arra, hogy a Szerződés az Európai Unió pénzügyi eszközeinek felhasználásával kapcsolatos, a Szerződő Feleknek figyelembe kell venniük a vonatkozó EU szabályozást, különösen:

- Az Európai Unió Tanácsának 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról;

- Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 1999. július 12-i 1783/1999/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról;

- A Bizottság 448/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a strukturális alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

- A Bizottság 2000. május 30-i 1159/2000/EK rendelete a Strukturális Alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről.

  - Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képzik az alábbi mellékletek

1. számú melléklet: A Kedvezményezett által KIOP környezetvédelem prioritás [] intézkedése keretében [dátum] meghirdetett pályázati felhívására beadott pályázata

2. számú melléklet: Eltérések a pályázattól

3. számú melléklet: Költségvetés

4. számú melléklet: Horizontális elvek, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos indikátorok

5. számú melléklet: Költségösszesítő

6. számú melléklet: Teljesítés-igazolás minta

7. számú melléklet: Könyvvizsgálati igazolás/jelentés formanyomtatvány

8. számú melléklet: Felhatalmazó levél formanyomtatvány (azonnali beszedési megbízásra)

9. számú melléklet: Jelzálogszerződés / Bankgarancia / Kezesi kötelezvény formanyomtatvány

10. számú melléklet: Komfort levél

11. számú melléklet: Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó tevékenységek

12. számú melléklet: Indikátor táblázat

13. számú melléklet: Előrehaladási jelentés formanyomtatványa

  - Jelen Szerződés … oldalon és ….(….) eredeti példányban készült és a szerződéshez csatolt … melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

| Kedvezményezett: _________________________________ [név] [beosztás] [szervezet] P.H. Kelt: ………………………………….. | Támogató: _________________________________ Egyed Géza Helyettes Államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium KIOP Irányító Hatóság vezetője P.H. Kelt: ………………………………….. |
| --- | --- |
| [költségvetési szervek, önkormányzatok esetében] Ellenjegyezte: _________________________________ [név] [jegyző/gazdasági vezető] [szervezet] P.H. Kelt: ………………………………….. |  |

………………………………………

Partner

1. számú melléklet

A Kedvezményezett által KIOP környezetvédelem prioritás [] intézkedése keretében [dátum] meghirdetett pályázati felhívására beadott pályázata

2. számú melléklet

Eltérések a pályázattól

3. számú melléklet

Költségvetés

[ide kell beszúrni a megfelelő költségvetési táblázatot]

4. számú melléklet

Horizontális elvek, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos indikátorok

5. számú melléklet

Költségösszesítő minta

| KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tevékenység | Számla sorszáma | Számla végösszege (bruttó) | Elszámolható költség |
| I. Ingatlanvásárlás |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | összesen: |  |  |  |
| II. Ingatlan építés, felújítás |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | összesen: |  |  |  |
| III. Gépek, berendezések beszerzése |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | összesen: |  |  |  |
| IV. Immateriális javak |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | összesen: |  |  |  |
| V. Anyagjellegű ráfordítások |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | összesen: |  |  |  |
| VI. Személyi jellegű ráfordítások |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | összesen: |  |  |  |
| ÖSSZESEN: |  |  |  |  |

6. számú melléklet

Teljesítés-igazolás minta

SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓK

Szerződés tárgya: Szerződés száma: Kedvezményezett neve, címe: Szállító neve, címe:

SZÁMLA AZONOSÍTÓK

Számla száma: Számla kelte: Számla értéke:…………………Ft Elvégzett munka megnevezése:

Igazolom, hogy a Szállító a (számla száma) számlaszámú számlán feltüntetett munka műszaki teljesítését (dátum)-ig elvégezte, és az elvégzett munkáról a Szállító a fent nevezett (rész)számlát a hivatkozott számú szerződésben foglaltaknak megfelelően állította ki.

Kedvezményezett Aláírás:__________________________ Név: Kelt: ………………………….. P.H.

Igazolom, hogy a Szállító a hivatkozott számlában feltüntetett munkát a vonatkozó szerződésben foglaltakkal összhangban, megfelelő minőségben ténylegesen elvégezte, ezért a számla benyújtható.

Mérnök Aláírás:__________________________ Név: Kelt: ………………………….. P.H.

A Kedvezményezett és a Mérnök teljesítési igazolása, valamint a KSZ rendelkezésére álló egyéb információk és –amennyiben sor került helyszíni ellenőrzésre - az elvégzett helyszíni ellenőrzések alapján igazolom, hogy a hivatkozott számú számlán feltüntetett munkákat a hivatkozott szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezték. A szakmai teljesítést igazolom.

Közreműködő Szervezet Aláírás:__________________________ Név: Kelt: ………………………….. P.H.

Mint Érvényesítő a szakmai teljesítési igazolás alapján az összegszerűséget, a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását ellenőriztem.

Érvényesítő Aláírás:__________________________ Név: Kelt: ………………………….. P.H.

7. számú melléklet

7.a melléklet

Könyvvizsgálói nyilatkozat formanyomtatvány

(Kedvezményezett) Könyvvizsgálója, (Név) igazolom, hogy a (Projekt megnevezése, projekt azonosítószáma) projekt keretében benyújtott

| Szállító megnevezése | Számla sorszáma | Számla kelte | Bruttó összeg Forintban |
| --- | --- | --- | --- |

számla a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelel.

Kelt, év, hónap, nap

Pecsét

Könyvvizsgáló neve, aláírása

Könyvvizsgálói engedély száma

7.b melléklet

Könyvvizsgálói jelentés formanyomtatvány

[Dátum]

Címzett:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)

1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.

(megbízott közreműködő szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóság, 1011 Budapest, Fő utca 44-50., postacím: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 1394 Budapest, Pf. 351)

Támogatási szerződés referenciaszáma: ...

Támogatási szerződés tárgya: ...

Kedvezményezett neve és címe: ...

A könyvvizsgálói igazolás alapjául szolgáló időszak: ...

Tisztelt ………….!

A Kedvezményezettől kapott megbízás alapján elvégeztük a támogatási illetve [] vállalkozási/megbízási/szállítói stb. szerződés könyvvizsgálatát, annak érdekében, hogy a támogatási szerződés [] bekezdésének megfelelően a pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése biztosítva legyen. Vizsgálatunkat a magyar könyvvizsgálati szabályoknak megfelelően, a fent meghatározott támogatási szerződés [] pontja alapján, jogszabályban előírt könyvvizsgálat elvégzésére bejegyzett szervként végeztük el.

Ezúton igazoljuk, hogy a támogatási illetve [] vállalkozási/megbízási/szállítói stb. szerződésben meghatározott pályázat vizsgált könyvelése, elszámolása (mind a bevételeket, mind a kiadásokat tekintve) hiteles, megbízható és megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott. Igazoljuk továbbá, hogy a felmerült kiadások, összesen …. forint (a könyvvizsgálói igazolás mellékletében feltüntetett összeg) a szerződésben foglaltaknak megfelelnek.

< A könyvvizsgálói igazoláshoz csatolandó egy, a Pályázat Költségvetés alapján összeállított részletezés, mely minden egyes tétel esetében tartalmazza az eredeti költségvetési tervet, az esetleges korábbi igazolások által jóváhagyott összeget, az ezen igazolásban foglalt összeget, valamint az igazolás kiállításának időpontjában jóváhagyott teljes összeget. >

:Korlátozó záradék: :

A Kedvezményezett az általunk vizsgált könyvelésében, elszámolásában az alábbi, véleményünk szerint nem igazolható, nem elismerhető költségekre kért kifizetést, illetve számolt el sajáterő felhasználásként:

| Leírás | Összeg < Ft > | Miért nem kerül igazolásra? |
| --- | --- | --- |
| Összesen |  | - |

[Név és aláírás
könyvvizsgáló regisztrációs száma]

8. számú melléklet

Felhatalmazó levél formanyomtatvány (azonnali beszedési megbízásra)

# FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

…………………………………..

…………………………………..

(számlavezető neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

| Számlatulajdonos megnevezése: |  |
| --- | --- |
| Számlatulajdonos székhelye: |  |
| Felhatalmazással érintett bankszámla száma: |  |
| Jogosult neve: |  |
| Jogosult székhelye/címe: |  |
| Jogosult bankszámla száma: |  |
| Jogosult számlavezetőjének megnevezése: |  |

A felhatalmazás érvényessége visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap

……………………………………..

Számlatulajdonos

Záradék:

…………………………………………………………………………………..….Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Kelt, ………………………, …… év, ………………. hó ….. nap

……………………………………..

Hitelintézet

9. számú melléklet

Jelzálogszerződés / Bankgarancia / Kezesi kötelezvény formanyomtatvány

JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Ingatlant terhelő jelzálogjog alapítására

Amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15., bankszámlaszám: ………………….., törzsszám: …………………….) továbbiakban: Zálogjogosult és Támogató,

másrészről «Pályázó neve» (cím: ……………., adószám: ….……………..…., bankszámlaszám: .……………………………....., cégjegyzékszám v. egyéni váll. ig. szám:…………….………..) továbbiakban: Zálogkötelezett és Kedvezményezett között

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek,

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

- A Szerződő Felek kijelentik, hogy Zálogjogosult és Kedvezményezett között 200…………………… napján, «Támogatási szerződés száma» szám alatt támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) jött létre, melyben a Zálogjogosult Kedvezményezett részére «megítélt támogatási összeg» Ft, azaz «megítélt támogatási összeg» forint támogatási összeget nyújtott.

  - A Kedvezményezett vállalta, hogy a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeit az abban foglalt módon és határidőben szerződésszerűen teljesíti.

  - Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem vagy csak részben tesz eleget, abban az esetben a Támogató jogosult a Támogatási Szerződéstől elállni, illetve a támogatást jogszerűen visszavonni és a Kedvezményezett köteles az aláírás napjára visszaható hatállyal az általa már igénybe vett támogatás összegét a Magyar Államkincstárnál vezetett számla megterhelésétől a tényleges visszafizetés időpontjáig terjedő időre az elállást közlő, illetve a támogatást visszavonó levél kézhezvételének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megállapított kamat időarányos részével emelt összegében a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára visszafizetni az elállást közlő illetve a támogatást visszavonó levél kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.

- Szerződő Felek a Kedvezményezett nem szerződésszerű teljesítése esetén a Kedvezményezettnek a Támogatóval szemben az 1. pontban nevesített jogviszony alapján keletkezett fizetési kötelezettsége – mind a főkötelezettség, mind annak járulékai, költségek, ügyleti, késedelmi kamat, végrehajtás során felmerült költségek – biztosítékául ingatlant terhelő jelzálogjogot alapítanak «megítélt támogatási összeg» Ft, azaz «megítélt támogatási összeg» forint és járulékai erejéig a Zálogkötelezett tulajdonát képező, alább meghatározott ingatlanára/ingatlanaira.

Ingatlan adatai:

Helység:

Helyrajzi száma(i):

Külterület/belterület:

Ingatlan-nyilvántartási megjelölés:	(lakóház, udvar, gazdasági épület stb.)

Terület nagysága:

- Szerződő Felek az ingatlan értékét …………………………… Ft-ban fogadják el.

- Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerződésben esetlegesen foglaltakon túlmenően az abban pontosan megjelölt ingatlanon sem további zálogjoga, sem egyéb olyan joga nincs harmadik személynek, mely a jelen zálogjog alapítását vagy érvényesítését megakadályozza. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. VAGY (ha az ingatlanon terhelés található): Zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelen szerződésben esetlegesen foglaltakon túlmenően az abban pontosan megjelölt ingatlanon sem további zálogjoga, sem egyéb olyan joga nincs harmadik személynek, mely a jelen zálogjog alapítását vagy érvényesítését megakadályozza. Az ingatlan per- és igénymentes. Az ingatlanra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

Bejegyző határozat:

Terhelés, annak összege:

Jogosult neve:

- Zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben megjelölt ingatlant saját költségén mindenfajta kár ellen biztosítja, illetve a meglévő biztosítási szerződést jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott jogviszony fennállása alatt nem szünteti meg.

- Zálogkötelezett jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott, biztosítékul felajánlott ingatlanra a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium javára a 2. pontban megjelölt összegű jelzálogjog bejegyzésre kerüljön.

- Zálogkötelezett vállalja, hogy az 5. pontban foglalt biztosítási szerződésben Kedvezményezettként a Támogatót jelöli meg és ezt a rendelkezést a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott jogviszony fennállása alatt nem szünteti meg.

- Jelen szerződés szerinti ingatlant (ingatlanokat) terhelő jelzálogjog a zálogjognak az Ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével jön létre.

- Zálogkötelezett a zálogul lekötött ingatlant a zálogjog fennállása alatt köteles megfelelően karbantartani, állagát megőrizni, azt értékcsökkenéstől és károsodástól megóvni.

Jelen szerződéssel zálogul lekötött ingatlanra vonatkozó tulajdonosváltozásról, valamint minden olyan körülményről, fizikai és jogi tényről, amely a zálogtárgy forgalmi értékét, vagy forgalomképességét hátrányosan befolyásolhatja, vagy veszélyeztetheti, a Zálogkötelezett a Zálogjogosultat haladéktalanul értesíteni köteles.

Amennyiben a zálogtárgy állagromlása, vagy egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése – ideértve a számviteli nyilvántartástól független értékcsökkenést is – a zálogtárgyból való kielégítést veszélyezteti, a Zálogjogosult felhívására a felhívásban megszabott megfelelő határidő alatt a Zálogkötelezett köteles a zálogfedezetet az eredeti értékére kiegészíteni.

- A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a zálogfedezet zálogjogtárgyból való kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül, ha a jelen szerződéssel lekötött zálogtárgy értéke a jelen szerződésben meghatározott értékéhez képest 10%-kal csökken.

- A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Zálogjogosult a kielégítési jogát a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja akkor, ha a zálogul lekötött vagyontárgyat – a Zálogjogosult követelése kivételével – bármely tartozás fejében akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás alá vonják.

- A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Zálogjogosult a zálogtárgyból való kielégítési jogának megnyíltával a kielégítés jogot akként is gyakorolhatja, hogy a zálogtárgy értékesítésére záloghitel nyújtásával vagy árverés szervezésével üzletszerűen foglalkozó személynek a zálogtárgynak a forgalomban az értékesítéskor általában elérhető áron való értékesítésére megbízást ad. A biztosítékul lekötött zálogtárgyak közül a Zálogjogosult maga választhatja ki azokat, amelyekre nézve zálogjogát érvényesíteni akarja.

A Zálogkötelezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a Zálogjogosult fent említett jogával élni kíván, a Zálogjogosult írásbeli felszólítására a felszólításban megjelölt zálogtárgyat, a felszólításban megjelölt helyen és időben, a felszólításban megjelölt személynek értékesítés végett – kiürített állapotban – birtokba adja.

A zálogtárgy értékesítéséről, annak módjáról és idejéről a Zálogkötelezettet a Zálogjogosult előzetesen értesíteni köteles.

Zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelés kielégítésével egyidejűleg a zálogtárgyak értékesítéséből befolyt bevételnek a követelés összegét meghaladó részét a Zálogkötelezettnek köteles megfizetni.

- Zálogjogosult kötelezi magát arra, hogy amennyiben az jelen szerződés szerinti zálogjog a zálogjogtárgyból való kielégítés nélkül szűnik meg, a zálogjog megszűnésével egyidejűleg a Zálogkötelezettnek a zálogjognak a nyilvántartásból való törléséhez szükséges zálogjogosulti nyilatkozatot (törlési engedélyt) ad a jelen szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül.

- Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy jelen szerződéssel létrejött zálogjog és zálogkötelezetti felelősség a zálogjoggal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be.

- Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a zálogjog bejegyzésével, változásával, törlésével kapcsolatos költségek a Zálogkötelezettet terhelik.

- A jelen szerződés szerinti jelzálogjog azon a napon szűnik meg, amikor a Kedvezményezett és a Támogató közötti, a jelen jelzálogszerződés 1. pontjában meghatározott Támogatási Szerződésből származó kötelezettségeknek a Kedvezményezett maradéktalanul eleget tett.

- Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó jogvitákat közvetlen tárgyalás és egyeztetés útján peren kívül megkísérlik rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a pertárgy értékére tekintettel a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

- Szerződő Felek a jelen «oldalszám» számozott oldalból, illetve húsz pontból álló, hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült szerződést figyelmesen elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt valamennyi oldalon aláírták.

Budapest,

Zálogkötelezett és Kedvezményezett	Zálogjogosult és Támogató

«Pályázó neve»	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Képviselő: «Képviselő neve»	Képviselő:……………………….

Kelt: ……………………………………		Kelt: …………………………………

BANKGARANCIA NYILATKOZAT

Garancia jogosultja:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)

1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.

A garancia jogosultja nevében eljáró közreműködő szervezet:

(neve, székhelye, adószáma)

Garancia nyilvántartási száma:

Támogatási szerződés száma:

Előttünk, a ……………………………….. Bank Rt. (székhelye, cégjegyzékszáma) előtt ismert, hogy a ........................................ (cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, a továbbiakban: Megbízó)

a (fejlesztés elnevezése) beruházás/fejlesztés megvalósításához az Önök által meghirdetett, …………………. számú pályázati felhívás keretében ……………………. összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A bankgarancia kibocsátásának feltételeként előírt, a Megbízó által a fenti beruházás/fejlesztés megvalósítása érdekében Önökkel megkötendő támogatási szerződés GKM által megküldött tervezetét a Megbízó a Hitelintézetnek átadta, valamint a támogatási döntésről szóló értesítés eredeti példányát bemutatta.

A ……………………………. Bank Rt. kijelentjük, hogy amennyiben a Megbízó az Önökkel a (fejlesztés elnevezése) fejlesztés támogatására megkötött, ............. számú támogatási szerződésben foglaltak nem teljesítése következtében kötelessé válik az igénybevett támogatás visszafizetésére és ezen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a GKM megbízásából eljáró ……………………….. (név, cím, képviselő) közreműködő szervezet első írásbeli felszólítására (Lehívás), 3 (három) banki munkanapon belül, a Megbízó által a beruházáshoz igénybe vett vissza nem térítendő támogatás, de legfeljebb

# ................... Ft

(azaz .................................. forint)

és járulékai (max. a támogatási összeg 20%-a)

erejéig feltétlenül és visszavonhatatlanul – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – fizetést teljesítünk az Önök javára, az igénybejelentésben megjelölt, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájukra.

Benyújtandó okmányok: a nem teljesítés közreműködő szervezet által történt igazolása.

A jelen Bankgaranciában megjelölt összeg a Hitelintézet által a jelen Bankgarancia alapján teljesített kifizetések összegével automatikusan csökken.

Jelen Bankgarancia Nyilatkozat az aláírás időpontjától érvényes.

Jelen Bankgarancia a támogatási szerződésben szereplő, az utolsó nyomonkövetési jelentés jóváhagyásáig, de legkésőbb 200. ……………. -ig hatályos. Ezen időpontot követően a garanciavállalásból fakadó kötelezettségünk megszűnik, Hitelintézetünk jelen Bankgarancia alapján semmilyen jogcímen fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy a jelen Bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad.

Jelen Bankgaranciából származó igények harmadik személyre – Hitelintézetünk előzetes hozzájárulása nélkül – nem engedményezhetők és nem átruházhatók.

…………………, 200.. ……… ..

(Hitelintézet neve)*

KEZESI KÖTELEZVÉNY

(vissza nem térítendő támogatás igénybevételéhez)

Kötelezvényszám:

Biztosító (Kezes)		neve:		………….. Biztosító Rt.

címe:		…………..

cégjegyzékszám:

Szerződő (Megbízó):		neve:

címe:

cégjegyzékszám:

adószáma:

Kedvezményezett:		neve:                                                Minisztérium

címe:

A Kezesnek tudomása van arról, hogy a Megbízó részére a ………pályázati rendszerében benyújtott ……..…………………….. számú pályázata (a továbbiakban: Pályázat) alapján kötött támogatási szerződésben (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) ……………… Ft, azaz ……………... forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott. (Támogatási Szerződés azonosító száma:………….)

A kezesi kötelezvény kibocsátásának feltételeként előírt, a Megbízó által a fenti fejlesztés/projekt megvalósítása érdekében a Megbízóval kötendő/megkötött, a ……Minisztérium vagy megbízottja által megküldött Támogatási Szerződést/tervezetét a Megbízó a Kezesnek átadta, valamint a támogatási döntésről szóló értesítés eredeti példányát bemutatta.

A fentiekre tekintettel a Kezes a Megbízó megbízásából a Kedvezményezett javára jelen kezesi kötelezvényt állítja ki.

- Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:

- Kezes kötelezettségvállalásának vége: (Pályázati kiírások szerint)

- Kötelezvény összege:	……………. Ft , azaz ……………………… forint, amely összeg a támogatási összeg 120 %-ával egyenlő.

A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa. A Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a jelen kötelezvény alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken.

- A Kezes szolgáltatása: Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megbízó …. számú Támogatási Szerződésben foglaltak nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése következtében kötelessé válik az igénybevett támogatás és járulékainak visszafizetésére, és amennyiben ezen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Kezes a Megbízó helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 5 munkanapon belül maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő, Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámla javára.

- A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a Lehívással együtt a Kezes fenti megjelölt címére benyújtásra kerüljenek:

- a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés tényének a Kedvezményezett által, írásbeli nyilatkozattal történő rögzítése és a szerződésszegés tényének igazolására alkalmas dokumentáció rendelkezésre bocsátása;

- a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés tényét tartalmazó, a fenti a) pont alatt hivatkozott nyilatkozatnak az Irányító Hatóság által történő jóváhagyó ellenjegyzése;

- a Megbízó részére elküldött írásbeli felszólító levél másolata, melyben a Kedvezményezett a Megbízót a visszafizetésre felszólította és amelyből megállapítható, hogy a felszólításban rögzített teljesítési határidő a Lehívás napjáig letelt.

- A Kezes a jelen kötelezvény alapján a Kedvezményezett képviseletére jogosult személy által szabályszerűen aláírt igénybejelentésre teljesít.

- A jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a jelen kezesi kötelezvényen megjelölt időpontban kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a jelen kezesi kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak – valamennyi, a jelen nyilatkozat 5. pontjában előírt okmánnyal együtt - a jelen kötelezvény 2. pontjában megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie.

A Kezes kötelezettségvállalása tehát a jelen kötelezvény 2. pontjában megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, hogy a jelen kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e, ezt megelőzően pedig azon a napon szűnik meg, amikor a jelen kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, vagy amennyiben Kedvezményezett egy cégszerűen/szabályszerűen aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttat el a Kezes címére, melyben a Kezest a jelen kezesi kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.

- A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezhetők és nem ruházhatók át.

- A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes.

Kelt ……………………………………….. (hely, idő)

…………. Biztosító Rt. (Kezes)

)

10. számú melléklet

Komfort levél

Címzett:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)

1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.

(megbízott közreműködő szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóság, 1011 Budapest, Fő utca 44-50., postacím: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 1394 Budapest, Pf. 351)

Támogatási szerződés azonosító száma: ...

Támogatási szerződés címe: ...

Kedvezményezett neve és címe:

Tisztelt …………….!

Alulírott ……………….. mint a támogatott gazdasági társaság/szervezet tulajdonosa(i), garantáljuk, hogy a támogatási szerződés fennállása alatt, a támogatott szervezetben tulajdonjogunkat nem csökkentjük, továbbá mindent megteszünk a támogatott szervezet fizetőképességének fenntartásáért.

Kelt:

Aláírás:

11. számú melléklet

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó tevékenységek

1) A Támogató nyilvánosságra hozza a Kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát és helyszínét, a támogatás összegét és arányát.

2) A Kedvezményezett a projekt teljes megvalósítása során köteles a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos eszközök és tevékenységek biztosításáról gondoskodni, a 1159/2000. EK Rendelet valamint az Arculati Útmutató iránymutatásai szerint.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos eszközök alkalmazására az alábbi részletes szabályok vonatkoznak. Az Arculati Útmutató az eszközök helyes használatához nyújt segítséget.

a) Infrastrukturális beruházások esetében, a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a vonatkozó jogszabályban meghatározott, műszaki adatokat tartalmazó táblát a projekt helyszínén jól látható helyen kell biztosítani az Arculati Útmutató iránymutatásai szerint

- a nagyközönség számára hozzáférhető helyen (kongresszusi központok, repül terek, állomások, stb.) maradandó emlékeztető táblát kell elhelyezni;

- a beruházás megvalósításának mérföldköveihez kacsolódó rendezvényekre a Támogató képviselőjét meg kell hívni.

b) támogatott képzési és foglalkoztatási projektek esetében

- a résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az Európai Unió és a magyar állam által támogatott projekten vesznek részt;

- a nagyközönséget tájékoztatni kell az Európai Unió és a magyar állam szerepéről a humán erőforrás fejlesztésben, a szakképzésben és a foglalkoztatásban.

c) a vállalkozások beruházásainak támogatása, a helyi potenciál fejlesztése és minden egyéb, az Európai Unió és a magyar állam támogatásában részesülő projekt esetében

- a résztvevőket tájékoztatni kell arról, hogy az Európai Unió és a magyar állam által támogatott projekten vesznek részt;

- a beruházás megvalósításának mérföldköveihez kacsolódó rendezvényekre a Támogató és az KSZ (KvVM FI) képviselőjét meg kell hívni.

a) Hirdetőtábla

A hirdetőtáblán az Európai Unió és a magyar állam támogatásának feltüntetésére helyet kell biztosítani az Arculati Útmutató iránymutatása alapján. A hirdetőtábla méretének összhangban kell lennie a beruházás nagyságával.

Az Európai Unió és a magyar állam támogatásának feltüntetésére biztosított hirdetőtáblának az Arculati Útmutatóban szabályozott kritériumoknak kell megfelelnie:

- tartalmaznia kell a közösségi és a hazai emblémát és a következő szöveget, az alábbi módon:

A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg.

- az emblémáknak a szabványoknak megfelelően kell szerepelniük;

- az Európai Unió támogatásának feltüntetésére használt betűknek legalább ugyanolyan méretűeknek kell lenniük, mint amelyeket a magyar állam támogatásának feltüntetésére használnak, de a betű stílus lehet eltérő;

- fel lehet tüntetni, hogy melyik közösségi alapból illetve hazai előirányzatból származik a támogatás;

- a közösségi közreműködés számára a hirdetőtábla teljes felületének legalább 25%-át kell biztosítani.

A hirdetőtáblát legkésőbb hat hónappal a tevékenység elvégzését követően kell eltávolítani és helyére emlékeztető táblát helyezni.

b) Emlékeztető tábla

A széles közvélemény számára hozzáférhető helyen emlékeztető táblát kell elhelyezni, amely hivatkozik a támogatott projektre. A táblának utalnia kell az Európai Unió és a magyar állam támogatására -esetleg az érintett alapra illetve előirányzatra is - az Arculati Útmutató iránymutatása szerint.

A magánszektor épületeiben végzett fizikai beruházások esetében az emlékeztető táblákat egy évre kell elhelyezni.

Amennyiben a kedvezményezett úgy határoz, hogy hirdető- vagy emlékeztető táblát állít fel, tájékoztatókat tesz közzé vagy egyéb tájékoztatási eszközöket, biztosít olyan projektekre vonatkozóan, amelyek összköltsége nem haladja meg az 500 millió forintot, úgy abban az esetben is fel kell tüntetni az Európai Unió és a magyar állam támogatását az Arculati Útmutató iránymutatása szerint.

c) Plakátok

Annak érdekében, hogy megtörténjen a résztvevők és a társadalom tájékoztatása az Európai Unió és a magyar állam szerepéről a humán erőforrás fejlesztésben, a szakképzésben és a foglalkoztatásban, a vállalkozás-fejlesztésben és a vidékfejlesztésben, az ilyen projektek megvalósítóinak vagy kedvezményezetteinek épületein plakátokat kell elhelyezni. A plakátokon utalni kell az Európai Unió és a magyar állam támogatására -esetleg az érintett alapra illetve előirányzatra is - az Arculati Útmutató iránymutatása szerint.

d) Információs és kommunikációs anyagok

A támogatásokra vonatkozó kiadványoknak (pl. füzetek, prospektusok, hírlevelek) egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk a címoldalukon az Arculati Útmutatóban található logocsoport megjelenítés szerint, az Európai Unió és a magyar állam részvételére, A kiadványoknak meg kell nevezniük az érintettek tájékoztatásáért felelős szervezetet, valamint a támogatás lebonyolítására kijelölt irányító hatóságot.

- Az elektronikus úton közzétett anyagokra (honlap, adatbázis potenciális kedvezményezettek számára) illetve az audio-vizuális anyagokra hasonlóképpen a fenti elveket kell alkalmazni.

e) Tájékoztató rendezvények

A támogatásokra vonatkozó tájékoztató rendezvények bonyolítása esetén (pl. konferenciák, szemináriumok, kiállítások és vásárok) az Arculati Útmutatóban található logocsoport megjelenítés szerint kell biztosítani az Európai Unió és a magyar állam részvételét.(pl: az európai zászló elhelyezésével és az emblémának a dokumentumokon való szerepeltetésével).

12. számú melléklet

Indikátor táblázat

13. számú melléklet

Előrehaladási jelentés minta

| Projekt Előrehaladási Jelentés MINTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Projekt előrehaladási jelentés a KIOP ……… sz. komponenshez |  |  |  |  |
| ##### Jóváhagyás |  |  |  |  |
|  | Kedvezményezett |  | Közreműködő Szervezet |  |
| Név |  |  |  |  |
| Beosztás |  |  |  |  |
| Dátum |  |  |  |  |
| Aláírás |  |  |  |  |
| - 1A. A projekt azonosító adatai |  |  |  |  |
| Projekt címe: |  |  |  |  |
| Projekt azonosítója: |  |  |  |  |
| Kedvezményezett: |  |  |  |  |
| Támogatási Szerződés aláírásának időpontja: |  |  |  |  |
| Támogatási Szerződés módosításának időpontja: |  |  |  |  |
| - 1b. Kedvezményezett adatai |  |  |  |  |
| Név: |  |  |  |  |
| Cím: |  |  |  |  |
| Irányítószám: |  |  | Település: |  |
| Kapcsolattartó neve: |  |  |  |  |
| Kapcsolattartó beosztása: |  |  |  |  |
| Telefonszám: |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| 1c. Jelentéstételi időszak |  |  |  |  |
| A jelentés által bemutatott időszak: |  |  |  |  |
| Jelentés sorszáma: |  |  |  |  |
| A projekt befejezésének tervezett dátuma: Módosítási javaslat: Javaslat időpontja: |  |  |  |  |

- 2. A tárgyidőszakhoz tartozó szakmai előrehaladás rövid leírása és az ütemezés szerinti következő lépések

max. 5000 karakter

- 3. A projekthez kapcsolódó speciális feltételek

max. 5000 karakter

- 4. a támogatási szerződésben meghatározott műszaki indikátorok (mutatók) alakulása*

| Indikátor megnevezése | Mérték-egység | Tárgyidőszak előtt (kumulált érték) | Tárgyidőszak alatt | Tárgyidőszak végén (kumulált érték) | Projekt Célérték** | Aktuális teljesülési fok (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*A táblázat csak a IV. negyedév végén töltendő ki az egész évre vonatkozóan.

** A célértéket az egész projektre, valamint ezen belül naptári évekre vonatkozóan kell megadni.

- 5.A.  az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság érvényesítése érdekében tett lépések és jövőbeli feladatok

max. 5.000 karakter

| 5.B. az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság érvényesülése a szerződésben meghatározott indikátorok alapján* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikátor megnevezése | Mérték-egység | Tárgyidőszak előtt (kumulált érték) | Tárgyidőszak alatt | Tárgyidőszak végén (kumulált érték) | Projekt célérték** | Aktuális teljesülési fok (%) |

* A táblázat csak a IV. negyedév végén töltendő ki az egész évre vonatkozóan.

** A célértéket az egész projektre, valamint ezen belül naptári évekre vonatkozóan kell megadni.

6. kommunikációs és információs követelmények kielégítése érdekében tett intézkedések (A 455/96-os Bizottsági döntések és a kiop irányító hatóság kommunikációs akciótervének és irányelvének megfelelően)

max. 5000 karakter

Információs tábla elhelyezése a helyszínen: Sajtó: Televízió: Rádió: Egyéb (pl. internet, konferencia) Újságcikkek, írásos dokumentumok: Televízióműsorok: Rádióműsorok: Egyéb:

- 7.A. a (köz)beszerzési eljárással kapcsolatos előrehaladás rövid ismertetése a szerződésben rögzített ütemtervhez képest

max. 5000 karakter

- 7.B. közbeszerzési Táblázat*

|  |  | Közbeszerzési terv közzétételének dátuma | Közbeszerzés típusa | Hirdetmény közzétételének dátuma |  | Szerződés (tervezett) értéke (Ft) | Aláírás dátuma, nyertes ajánlattevő neve/ közbeszerzés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerződés (Száma, Típusa, Leírása) |  |  |  | Tervezett dátum amennyiben még nem volt közzététel | Dátum amennyiben volt közzététel |  |  |
| Aláírt |  |  |  |  |  |  |  |
| Előkészítés alatt |  |  |  |  |  |  |  |

* A  közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések után kell utoljára kitölteni!

8. Fizikai és pénzügyi megvalósítás

| Tevékenységek |  | Fizikai megvalósítás |  |  |  |  |  | Pénzügyi megvalósítás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mértékegység | Tárgy időszak előtt | Tárgy időszak alatt | Összesen | Célérték | Fizikai megvaló-sulás aránya % | Tárgy időszak előtt (ezer Ft) | Tárgy időszak alatt (ezer Ft) | Összesen (ezer Ft) | Célérték (ezer Ft) | Pénzügyi megvaló-sulás aránya % |
| Ingatlan vásárlás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingatlan építés, felújítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gépek, berendezések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immateriális javak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anyag jellegű szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyilvánosság költségei* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Műszaki ellenőr díja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Közbeszerzési eljárások költségei* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Könyvvizsgálói díjak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt előkészítés költségei* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyilvánosság költségei* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű ráfordítások |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vissza nem igényelhető Áfa |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Összesen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Kibontandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - 9. Költségterv Egység: ezer Ft |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negyedév | Benyújtott kifizetési kérelem |  |  |  | Kifizetések |  |  |  |
|  | Negyedéves értékek |  | Kumulált értékek |  | Negyedéves értékek |  | Kumulált értékek |  |
|  | TSZ szerinti érték (1) | Megvalósult / tervezett érték (2) | TSZ szerinti érték (3) | Megvalósult / tervezett érték (4) | TSZ szerinti érték (5) | Megvalósult / tervezett érték (6) | TSZ szerinti érték (7) | Megvalósult / tervezett érték (8) |
| 2005 1. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 1. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 1. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. negyedév |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. szakmai, pénzügyi és jogi problémák

11. A szakmai és a pénzügyi tervtől való eltérés(ek) és okai

12. ellenőrzések eredményei, javaslatok (az esetlegesen feltárt szabálytalanságok okai és megszüntetésük érdekében tett lépések)

13. észrevételek és megjegyzések

MELLÉKLETEK:

- kifizetési kérelem (a mellékleteivel együtt);

- közbeszerzési dokumentáció;

- a vonatkozó szerződések egy, „az eredetivel megegyező” másolata;

- a projekt végrehajtásának ellenőrzését végző mérnök jelentése;

- az előrehaladást igazoló dokumentumok, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fénykép, a beruházás fotói, kiadvány egy példánya stb.).

A bekezdés, amennyiben szükséges, kizárólag a számla kifizetéséhez kapcsolódó könyvvizsgálói igazolásokba illesztendő.

* Amennyiben a nyilatkozat több oldalas, akkor az aláírás és a pecsét minden oldalon szerepeljen!

 Amely esetben az Irányító Hatóság nem értelmezhető, ezen pontban a döntésre jogosult minisztérium, illetve szervezeti egység megjelölése szükséges.