Azonosító szám: KMOP-2.3.1/B-08-2009-0009

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)

Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Lukovich Tamás

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-910372

Adószám: 20742164-2-42

másrészről

Név/Cégnév: Budapest Főváros Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Székhely/Lakcím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 490012

Adószám/adóazonosító jel: 15490012-2-41

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-15490012-10690004

Fedezetkezelői számla:

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Demszky Gábor

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek  2009. 06. 25-én a(z) „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” című projektre, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0009 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szöveg:

3.3.1.	A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2010.08.31.

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült.

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap.

Módosított szöveg:

3.3.1.	A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.06.30.

A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült.

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 90. nap.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

A Támogatási Szerződés „1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.

A Támogatási Szerződés „4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 2. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.

A Támogatási Szerződés „10. sz. melléklet - A Projekt tevékenységeinek ütemezése” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.

A Támogatási Szerződés „11. sz. melléklet - A Projekt kifizetési ütemezése” elnevezésű melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 4. sz. melléklete lép ugyanazzal az elnevezéssel.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

1. sz. melléklet -	A Projekt elszámolható költségei

2. sz. melléklet - 	A Projekt számszerűsíthető eredményei

3. sz. melléklet - 	A Projekt tevékenységeinek ütemezése

4. sz. melléklet - 	A Projekt kifizetési ütemezése

Az eredeti szerződés és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

| ………………………………………… Dr. Demszky Gábor főpolgármester Kedvezményezett P.H. Kelt: Budapest, 2010. év ………… hónap …… napján. | ………………………………………… Dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Budapest, 2010. év ………… hónap …… napján. |
| --- | --- |
| ………………………………………… Ellenjegyzi a Főjegyző megbízásából: Nágel Ilona Aljegyző |  |